Федеральная целевая программа
«Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)»

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

Подпрограмма «Автомобильные дороги»
федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)»

Паспорт подпрограммы «Автомобильные дороги»

| Наименование подпрограммы | - | подпрограмма «Автомобильные дороги» |
| --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы | - | распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июня 2007 года № 781-р |
| Государственный заказчик | - | Федеральное дорожное агентство |
| Государственный заказчик-координатор | - | Министерство транспорта Российской Федерации |
| Основные разработчики подпрограммы |  | Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры |
| Цели и задачи подпрограммы | - | целями подпрограммы являются: развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. Задачами подпрограммы являются: увеличение протяженности автомобильных дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям; создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения; увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров; повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения; обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог федерального значения. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - | в 2015 году доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 48,56 процентов или 27,18 тыс. км; |
|  |  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, составит 34,72 процентов или 19,43 тыс. км; |
|  |  | прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, на которых будут устранены ограничения по пропускной способности, составит 6,21 тыс.км; |
|  |  | прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, составит 2,3 тыс.ед.; количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения составит 1,1 единицы на 1 тыс. автотранспортных средств. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2010 - 2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 4341,93 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет), из них: капитальные вложения – 4323,81 млрд. рублей, финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – 6,49 млрд. рублей, финансирование прочих нужд – 11,63 млрд. рублей. |
|  |  | Источники финансирования капитальных вложений: федеральный бюджет – 3236,83 млрд. рублей, из них субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации – 440,0 млрд. рублей; бюджеты субъектов Российской Федерации – 394,88 млрд. рублей; внебюджетные источники – 692,10 млрд. рублей. |
|  |  | Источники финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ: федеральный бюджет - 4,54 млрд. рублей; внебюджетные источники – 1,95 млрд. рублей. Источник финансирования расходов на прочие нужды: федеральный бюджет – 11,63 млрд. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | - | протяженность сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения увеличится за период 2010-2015 годов на 1,99 тыс. километров и составит 55,98 тыс. километров. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения высших (I и II) категорий увеличится на 4,7 тыс. километров и составит 30,52 тыс. километров. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения с капитальным типом покрытия увеличится на 3,71 тыс. километров и достигнет 55,45 тыс. километров. |
|  |  | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения увеличится с 0,37 километров до 0,41 километров на 1000 человек населения. |
|  |  | Общественная эффективность подпрограммы составит 4780,5 млрд. рублей, внутренняя норма доходности – 30,3 процентов. Срок окупаемости подпрограммы составит 12,3 лет с момента начала ее реализации. |

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Российской Федерации. Они связывают обширную территорию страны, обеспечивают жизнедеятельность всех городов и населенных пунктов, во многом определяют возможности развития регионов, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства, расширения международной торговли и развития сферы услуг.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 947,3 тыс. километров, в том числе автомобильных дорог федерального значения – 50,1 тыс. километров.

В 2006 году на автомобильном транспорте перевезено 6,8 млрд. тонн грузов, из которых около 73 процентов выполняется автомобилями предприятий отраслей экономики для собственных нужд. Объем услуг по коммерческим перевозкам в 2006 году составил 1,8 млрд. тонн. Объем перевозок пассажиров автобусным и легковым автомобильным транспортом в 2006 году достиг 27,7 млрд. человек.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2015 увеличится до  10,5 млрд. тонн. Объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями к 2015 году увеличится до 35,8 млрд. человек.

Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах федерального значения  к 2015 году на 40-50 процентов по сравнению с 2006 годом.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2015 увеличится до  10,5 млрд. тонн. Объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями к 2015 году увеличится до 35,8 млрд. человек.

Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах федерального значения  к 2015 году на 40-50 процентов по сравнению с 2006 годом.

Основными проблемами развития сети автомобильных дорог являются следующие.

Около 50 процентов от общего объема перевозок по автомобильным дорогам федерального значения осуществляется в условиях превышения нормативного уровня загрузки дорожной сети, что приводит к увеличению себестоимости перевозок, снижению безопасности движения.

Конфигурация сети автомобильных дорог федерального значения имеет ярко выраженную радиальную структуру, ориентированную на столицу Российской Федерации - город Москву, с недостаточным числом соединительных и хордовых дорог, что вызывает перепробег автомобильного транспорта, увеличение себестоимости перевозок, повышение уровня перегрузки автомобильных дорог движением.

Основная доля автомобильных дорог федерального значения имеет по одной полосе движения в каждом направлении, только 8 процентов от их общей протяженности имеют многополосную проезжую часть, что не позволяет обеспечить достаточную пропускную способность автодорог, безопасное и высокоскоростное обслуживание современных большегрузных транспортных средств.

Свыше трети протяженности автомобильных дорог федерального значения и мостовых сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.

По состоянию на 1 января 2008 года 19 процентов мостовых сооружений на сети автомобильных дорог федерального значения находятся в неудовлетворительном состоянии, в том числе на 148 сооружениях состояние не может быть доведено до нормативных требований путем проведения капитального ремонта (далее – ремонтонепригодные мосты).

Автомобильные дороги федерального значения на значительном протяжении проходят по территории городов и других населенных пунктов, что приводит к снижению скорости движения транспортных потоков и росту численности дорожно-транспортных происшествий.

Низкий уровень обеспеченности автомобильными дорогами Сибири, Дальнего Востока, северных территорий Европейской части не позволяет в полной мере осваивать ресурсы этих регионов.

Около 76 процентов протяженности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к повышению себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности продукции предприятий.

Более половины автомобильных дорог местного значения не имеет твердого покрытия. На территории, не имеющей выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования, проживает 1960 тыс. человек, около 40 тыс. населенных пунктов не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования.

Опережение роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования. Российская Федерация в 2-3 раза отстает от развитых стран мира по протяженности и плотности дорожной сети.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения страны, является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Российской Федерации.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется строительство новых автомагистралей, крупных мостовых переходов, обходов городов, реконструкция перегруженных участков автомобильных дорог, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию, обеспечение автомобильных подъездов к сельским населенным пунктам, имеющим перспективы развития, по дорогам с твердым покрытием.

При подготовке подпрограммы были проанализированы и сравнивались 2 варианта решения указанных проблем: при первом варианте предусматривалась самостоятельная реализация отдельных проектов; при втором варианте решение проблем рассматривалось с применением программно-целевого метода, позволяющего обеспечить оптимальное решение с координацией усилий организаций, частных инвесторов и государства. Предпочтение было отдано второму варианту.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск снижения интереса инвесторов к вложению средств в автомобильные дороги общего пользования из-за нерешенности вопросов совместного финансирования инфраструктурыных инвестиционных проектов из федерального бюджета и внебюджетных источников, обеспечения гарантий минимального дохода инвесторов при недостижении запланированных объемов движения по платной автомобильной дороге, проблем нормативно-правового характера в сфере имущественных отношений и резервирования земельных участков для строительства автомобильных дорог, концессионных соглашений, что вызовет задержку привлечения и уменьшение объемов внебюджетных средств для финансирования автомобильных дорог общего пользования,снижение темпов проведения дорожных работ;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

риск возможных изменений налогового законодательства Российской Федерации, приводящих к ухудшению финансово-экономического положения инвесторов и подрядных организаций, что негативно скажется на инвестиционной привлекательности дорожного хозяйства;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с утвержденными нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации подпрограммы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в подпрограмме величин показателей;

риск задержки выполнения ранее принятых решений Правительства Российской Федерации о реализации инвестиционных проектов строительства скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км и нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск с государственной поддержкой из средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и внебюджетных источников на основе концессионных соглашений, что не позволит в период реализации подпрограммы снять перегрузку с соответствующих участков сети автомобильных дорог федерального значения и достичь запланированных в подпрограмме величин показателей.

II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели

Целями подпрограммы «Автомобильные дороги» являются:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры в области автомобильных дорог необходимо решить задачу увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям.

Это позволит увеличить пропускную способность дорожной сети,  улучшить условия движения автотранспорта и снизить уровень аварийности за счет ликвидации грунтовых разрывов, реконструкции участков автомобильных дорог федерального значения, имеющих переходный тип дорожной одежды проезжей части, строительства обходов населенных пунктов.

Для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения в области автомобильных дорог необходимо решить задачу создания условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения.

Это позволит обеспечить автомобильное сообщение с районами освоения новых территорий и сельскими населенными пунктами, вывести транзитные транспортные потоки из городов за счет строительства обходных магистралей,  повысить эффективность межрегиональных связей, что будет способствовать ускорению социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, улучшению автомобильного сообщения в сельской местности.

Для достижения цели по повышению конкурентоспособности транспортной системы России и реализации транзитного потенциала страны в области автомобильных дорог необходимо решить задачу увеличения протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров.

Это позволит создать новые экономические центры, расширить площадь территорий Российской Федерации, вовлеченных в активный экономический оборот, увеличить тем самым объем внутреннего рынка; обеспечить выполнение положений Европейского соглашения о международных автомагистралях и Межправительственного соглашения по сети азиатских автомобильных дорог.

Мероприятия по повышению конкурентоспособности транспортной системы России будут осуществляться в увязке с инвестиционными проектами, реализуемыми на основе применения механизмов государственно-частного партнерства, в соответствии с перечнем инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. № 1708-р, в том числе: строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 15-км 58, нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск, Западного скоростного диаметра и Орловского тоннеля в Санкт-Петербурге.

Для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в области автомобильных дорог необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения, обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети и транспортной безопасности дорожного хозяйства.

Это позволит также сократить вредное воздействие автотранспорта на окружающую среду и в целом обеспечить устойчивость функционирования транспортной инфраструктуры.

Реализация подпрограммы предусматривается в 2010-2015 годах в один этап.

Поставленным в подпрограмме целям и задачам соответствуют задания по важнейшим целевым индикаторам и показателям, приведенные в приложении № 1.

III. Перечень программных мероприятий

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса следующих мероприятий.

В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности автомобильных дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям (кроме автомобильных дорог, входящих в состав международных транспортных коридоров), предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог, ликвидации грунтовых разрывов и реконструкции участков дорог, имеющих переходный тип дорожной одежды проезжей части, строительству и реконструкции обходов городов и других населенных пунктов, строительству пересечений автомобильных дорог и магистральных железных дорог в разных уровнях, реконструкции ремонтонепригодных искусственных сооружений, а также других искусственных сооружений для приведения их характеристик в соответствие с параметрами автомобильных дорог на соседних участках, повышения безопасности движения, увеличения грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

Предусмотрено также включить в сеть автомобильных дорог федерального значения новые автомобильные дороги, соответствующие установленным законодательством критериям. При этом будет рассматриваться включение в их состав с передачей в федеральную собственность отдельных автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, расположенных в зоне строительства указанных автомобильных дорог после их строительства и реконструкции, осуществляемых в том числе за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках настоящей подпрограммы.

В рамках задачи, предусматривающей создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные на формирование устойчивых межрегиональных транспортных связей с соседними регионами и внутри регионов - с районными центрами и населенными пунктами.

Реализация предусмотренных подпрограммой инвестиционных проектов строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения будет осуществляться с софинансированием из средств федерального бюджета с учетом следующих приоритетов:

- проекты, обеспечивающие реконструкцию перегруженных движением участков автомобильных дорог, в первую очередь, на автодорожных подходах к крупным населенным пунктам;

- проекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения, устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

- проекты строительства автодорожных обходов населенных пунктов;

- проекты строительства и реконструкции участков автомобильных дорог, направленные на поэтапное завершение создания сети международных и межрегиональных автомобильных дорог, в том числе, предусматривающие последующую передачу построенных участков в сеть автомобильных дорог федерального значения;

- проекты, предусматривающие реконструкцию мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, а также замену деревянных мостов на капитальные мосты или водопропускные трубы;

- проекты строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений, направленные на обеспечение подъездов к особым экономическим зонам;

- проекты строительства подъездов к населенным пунктам в районах сельскохозяйственной и лесопромышленной направленности для обеспечения их круглогодичной связи по дорогам с твердым покрытием с дорожной сетью общего пользования;

- проекты, направленные на приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог, не находящихся в государственной или муниципальной собственности и соединяющих населенные пункты в сельских и лесных районах, с учетом их принятия в сеть автомобильных дорог общего пользования.

На сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения сроки и очередность реализации программных мероприятий будут определяться в увязке с задачами, предусмотренными федеральными целевыми программами развития регионов, а также соответствующими программами субъектов Российской Федерации.

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог, обеспечивающих связь сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами федерального, регионального (межмуниципального) значения, административными и культурными центрами, а также связывающих сельские населенные пункты между собой, взаимно увязаны с мероприятиями Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» («Собрание законодательства Российской Федерации», 24.03.2008, № 12, ст. 1127). За период действия будет обеспечен прирост на 2,3 тысячи сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, общая протяженность таких дорог составит около 4,4 тыс. км.

В целях обеспечения взаимоувязанного развития на территории Московского транспортного узла автомобильных дорог федерального значения и улично-дорожной сети г. Москвы предусмотрено выделение субсидий из федерального бюджета бюджету г. Москвы на строительство следующих объектов:

на продолжении в пределах г. Москвы скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург – транспортной развязки на пересечении с Московской кольцевой автомобильной дорогой («Бусиновская развязка») и участка городской магистрали до пересечения с 4-м транспортным кольцом;

на продолжении в пределах г. Москвы автомобильной магистрали «Новый выход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск» – транспортной развязки с ул. Молодогвардейской и северного дублера Кутузовского проспекта в направлении района «Москва-Сити».

В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования  федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров, запланированы мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в состав международных транспортных коридоров, направленные на:

строительство автомагистралей и скоростных дорог по направлениям международных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными экономическими центрами страны;

строительство и реконструкцию участков существующих автомобильных дорог, обеспечение их технического состояния требованиям, предъявляемым соответствующими международными соглашениями к международным автомагистралям Европейской и Азиатской сети автомобильных дорог.

строительство и реконструкцию участков автомобильных дорог на подходах к международным автомобильным пунктам пропуска на государственной границе Российской Федерации;

строительство и реконструкцию участков автомобильных дорог на подходах к морским и речным портам, аэропортам, а также в крупных транспортных узлах.

В период реализации подпрограммы намечено осуществить строительство и реконструкцию 1,8 тыс. километров автомобильных дорог федерального значения, формирующих систему платных автомагистралей и скоростных дорог, в том числе скоростную автомагистраль Москва - Санкт-Петербург, Центральную кольцевую автомобильную дорогу в Московской области, участки автомобильной дороги М-4 «Дон» с введением платного проезда от МКАД в Московской области до границы Липецкой и Воронежской областей.

Предусмотрено также проведение инженерных изысканий для обоснования создания ряда новых международных автодорожных маршрутов от западных границ Российской Федерации в направлении регионов Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и государств СНГ.

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения, предусмотрены мероприятия, включающие реконструкцию мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог, создание интеллектуальных систем организации движения, развитие надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства, обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах федерального значения будет достигаться за счет строительства пешеходных переходов в разных уровнях, устройства барьерного ограждения, освещения участков автомобильных дорог федерального значения, шумозащитных сооружений, подпорных стен, противолавинных галерей, других специальных защитных и укрепительных сооружений, а также мероприятий по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей предусмотрена разработка комплексных схем обустройства автомобильных дорог федерального значения объектами дорожного сервиса, площадками отдыха для участников движения, другими предприятиями, оказывающими услуги участникам движения.

Подпрограммой предусматриваются мероприятия по созданию интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков, основанных на применении современных технических средств, телекоммуникационных и информационных технологий, системы «Глонасс», интегрирующих в единый аппаратно-программный комплекс различные информационные и управляющие системы на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве. Эти системы включают автоматизированный и централизованный сбор, передачу и обработку информации о функционировании и текущем состоянии автодорожной инфраструктуры, обмен этой информацией, доведение ее до участников транспортного процесса в целях оптимизации транспортной и дорожно-эксплуатационной деятельности. В целях обеспечения данных систем актуальной детальной информацией предусматриваются работы по лазерному и космическому сканированию конфигурации дорожной сети и других элементов транспортной инфраструктуры и придорожной полосы автомобильных дорог федерального значения.

В указанном комплексе мероприятий на сети автомобильных дорог федерального значения предусматривается создание единой автоматизированной системы метеорологического обеспечения, мониторинга условий движения, диспетчерского и автоматизированного управления движением с применением дистанционно управляемых знаков и табло переменной информации. Данная система будет включать:

устройство метеоцентров;

создание центров мониторинга движения с пунктами дорожного видеоконтроля;

устройство пунктов дорожного метеоконтроля и оценки состояния проезжей части;

устройство автоматизированных пунктов учета интенсивности движения и состава транспортных потоков;

устройство дорожных управляемых знаков и табло с переменной информацией;

устройство терминалов и средств связи, обеспечивающих выход в сеть общего пользования и в системы специальной, аварийно-вызывной и производственно-технологической связи.

Для выполнения контроля и надзора в области дорожного хозяйства подпрограммой предусмотрены мероприятия по реконструкции и созданию пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения, в том числе на автомобильных пунктах пропуска через государственную границу, с внедрением программного комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки, приобретение передвижных специализированных лабораторий, измерительных приборов и оборудования для контрольно-надзорной деятельности в области дорожного хозяйства.

Создание новых и реконструкция существующих пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения позволит осуществлять полный контроль за движением большегрузного автотранспорта, имеющего сверхнормативные параметры, обеспечивать определение ущерба автомобильным дорогам, нанесенного тяжеловесными автотранспортными средствами при международных перевозках, а также взыскивать с перевозчиков штрафные санкции за указанные нарушения.

Внедрение программного комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам федерального значения, позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.

Приобретение передвижных специализированных лабораторий, измерительных приборов и оборудования будет способствовать улучшению качества контрольно-надзорной деятельности и повышению эффективности использования бюджетных средств в дорожном хозяйстве.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают меры по антитеррористической защищенности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, внедрению современного оборудования и технологий обеспечения безопасности.

Описание важнейших инвестиционных проектов подпрограммы, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, представлено в приложении № 2.

Перечень предусмотренных в подпрограмме мероприятий и инвестиционных проектов приведен в приложении № 3.

Подпрограммой предусмотрены мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению по направлениям поисковых, фундаментальных и прикладных научных исследований, опытно-конструкторских разработок.

В части поисковых и фундаментальных исследований будут осуществляться научно-иссследовательские работы, направленные на совершенствование теоретических основ и расчетных методов повышения надежности и долговечности дорожных конструкций, конструкций искусственных сооружений, эксплуатации автомобильных дорог, экономики дорожного хозяйства, проектирования автомобильных дорог, разработки предложений по совершенствованию системы и поиску новых источников финансирования дорожного хозяйства, исследованияв области создания принципиально новых материалов, конструкций и технологий, включая высокие технологии и технологии двойного назначения, конкурентоспособных на мировом рынке.

В части прикладных научно-исследовательских работ будут осуществляться научное обеспечение совершенствования нормативной правовой базы, дорожных технологий, создания новых видов конструкций и материалов, обеспечивающих увеличение межремонтных сроков службы автомобильных дорог и дорожных сооружений, повышения качества нефтяного дорожного битума и асфальтобетона в целях увеличения долговечности дорожных конструкций, безопасности дорожного движения и транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог, совершенствования мониторинга транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и реализации мероприятий подпрограммы, совершенствования создания автоматизированных банков дорожных данных, разработки компьютерных методов автоматизированного планирования дорожных работ и других программных мероприятий, программ и схем развития сети автомобильных дорог Российской Федерации, в том числе в составе международных транспортных коридоров, разработки научно-технических программ развития дорожного хозяйства, использования механизмов государственно-частного партнерства. Будут также осуществляться научно-исследовательские работы в области технического регулирования в дорожном хозяйстве, связанные с совершенствованием основных технических и экологических требований, обеспечивающих высокие потребительские свойства автомобильных дорог, надежность и долговечность дорожных конструкций, работоспособность дорожной сети, безопасность участников движения, стимулирующих внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий при выполнении дорожных работ.

В части опытно-конструкторских работ намечено совершенствование и разработка нового оборудования для диагностики транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и приборов для лабораторного контроля качества работ по строительству, ремонту и содержанию дорог и мостов в целях повышения достоверности информации и качества указанных работ.

Подпрограммой предусматривается также создание, оснащение и эксплуатация 4-х наблюдательных полигонов (стационарных пунктов наблюдения) с целью исследования работоспособности и сроков службы дорожных конструкций.

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования федерального значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач государственного заказчика подпрограммы, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации подпрограммы, оплату услуг инвестиционных консультантов, привлекаемых в установленном порядке для проведения экспертизы инвестиционных проектов, осуществление которых намечено с применением механизмов государственно-частного партнерства с государственной поддержкой из средств федерального бюджета, в том числе Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Основой эффективной реализации мероприятий Подпрограммы является точность и своевременность информационного обеспечения всех ее участников. Основными задачами мероприятия по информационному обеспечению являются:

создание и поддержание единого информационного пространства в целях надежного управления дорожным хозяйством и эффективного контроля за деятельностью дорожных организаций и предприятий, привлеченных к выполнению мероприятий Подпрограммы, а также повышения качества обслуживания пользователей дорог, в том числе за счет выполнения работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог федерального значения и искусственных сооружений на них;

обеспечение федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, дорожных организаций необходимой информацией по реализации программных мероприятий;

информирование населения о ходе и итогах выполнения подпрограммы, разъяснения ее целей и задач;

информационная поддержка инновационной деятельности по применению прогрессивных технологий, конструкций и материалов, передового опыта в целях снижения затрат на дорожные работы.

В соответствии с мероприятием по информационному обеспечению дорожного хозяйства предусматривается совершенствование единой отраслевой автоматизированной информационной системы с внедрением в подведомственных федеральных государственных учреждениях современных информационных систем поддержки управления проектами и формирования управленческой отчетности, а также с формированием информационно-аналитической системы, включающей в себя подсистемы получения информации, отраслевые базы данных, подсистемы обработки и передачи информации. На важнейших федеральных автомобильных дорогах, в первую очередь, входящих в состав международных транспортных коридоров, будет осуществлено создание и развитие отраслевой системы связи и информатизации с использованием современных технологий. Данная система предназначена для обеспечения всех федеральных органов управления дорожным хозяйством информационными и телекоммуникационными ресурсами, необходимыми для эффективного выполнения возложенных на них задач по выполнению мероприятий Подпрограммы, а также комплексной централизованной координации их деятельности.

Для информационного обеспечения дорожного хозяйства предусматривается совершенствование системы мониторинга, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети, развитие системы мониторинга объемов движения и структуры транспортных потоков на автомобильных дорогах, а также хода реализации подпрограммы, включая сбор показателей по состоянию дорожной сети, дорожно-транспортным происшествиям по сопутствующим дорожным условиям, объемам выполнения и финансирования дорожных работ, использованию полосы отвода и другим показателям.

Подпрограммой планируется создание и поддержка отраслевых информационных баз данных, мониторинг тенденций развития автодорожного комплекса. Предусмотрены меры по обмену опытом, сбору и распространению информации о новых дорожных технологиях, организации выставок, конференций, семинаров по вопросам реализации мероприятий подпрограммы, изданию и распространению информационной периодической и нормативно-технической литературы, атласов и справочников для нужд дорожного хозяйства и пользователей автомобильными дорогами.

Для обеспечения сохранности автомобильных дорог федерального значения в подпрограмме предусмотрены мероприятия, необходимые для выполнения предусмотренных законодательством действий по ограничению движения транспортных средств, весовые и габаритные параметры которых превышают установленные действующим законодательством, а так же по ограничению движения транспортных средств в период неблагоприятных сезонно-климатических условий. Указанные мероприятия включают изготовление, оформление и выдачу специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также пропусков в период временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения.

В составе мероприятий по правовому обеспечению дорожного хозяйства предусмотрено осуществление и методическое обеспечение правоприменительной практики в отношении задач подпрограммы на всех этапах ее реализации, комплекс практических мероприятий судебно-арбитражного правоприменения с целью защиты государственных интересов при осуществлении функций государственного заказчика подпрограммы, исполнении государственных контрактов и иных договоров, совершенствование правоприменительных процедур размещения государственного заказа, юридическая защита государственных капитальных вложений, финансовых процессов при выполнении программных мероприятий. Кроме того, в рамках указанных мероприятий предусмотрена организация юридического сопровождения процессов управления имуществом и организациями дорожного хозяйства, заключения и исполнения государственных контрактов, осуществление судебной и внесудебной защиты государственных интересов организаций дорожного хозяйства, связанных с выполнением мероприятий подпрограммы.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за период 2010 - 2015 годов составляет 4341,93 млрд. рублей, в том числе за счет:

средств федерального бюджета – 3253,0 млрд. рублей;

средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 394,88 млрд. рублей;

внебюджетных источников – 694,05 млрд. рублей.

Общая сумма инвестиций составляет 4323,81 млрд. рублей, в том числе за счет:

средств федерального бюджета – 3236,83 млрд. рублей;

средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 394,88 млрд. рублей;

внебюджетных источников – 692,103 млрд. рублей.

Подпрограммой предусмотрены расходы на прочие нужды в размере 11,63 млрд. рублей и расходы на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в размере 6,49 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4,54 млрд рублей и внебюджетных источников - 1,95 млрд.рублей.

Расходы на предоставление за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения составляют 440,0 млрд. рублей.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3.

Строительство платных автомагистралей и скоростных автомобильных дорог намечается осуществлять с привлечением внебюджетных средств на основе применения механизма государственно-частного партнерства, в том числе на концессионной основе.

V. Механизм реализации подпрограммы

Управление ходом реализации подпрограммы осуществляет государственный заказчик - Федеральное дорожное агентство. Государственный заказчик-коордиинатор подпрограммы – Министерство транспорта Российской Федерации.

Государственный заказчик подпрограммы несет ответственность за реализацию подпрограммы, уточняет сроки реализации мероприятий подпрограммы и объемы их финансирования.

При текущем управлении государственным заказчиком подпрограммы выполняются следующие основные задачи:

экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;

подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

корректировка плана реализации подпрограммы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач подпрограммы по результатам принятия федерального бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников.

Мониторинг выполнения показателей подпрограммы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации подпрограммы, публикации отчетов в открытых источниках в установленные сроки, будет осуществляться федеральным государственным учреждением «Информационно-аналитический центр Федерального дорожного агентства» (ФГУ «Росдоринформсвязь»). Дополнительных средств из федерального бюджета на содержание данного федерального государственного учреждения в связи с выполнением указанных задач не требуется.

Государственный заказчик подпрограммы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

На уровне субъектов Российской Федерации обеспечение реализации программных мероприятий осуществляется исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, на основе разработки и реализации им программ развития автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения.

Мероприятия подпрограммы реализуются посредством заключения государственных контрактов между государственными заказчиками и исполнителями мероприятий подпрограммы, в том числе долгосрочных комплексных контрактов на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог. Данные контракты будут включать в себя страхование рисков заказчика указанных контрактов. Повышение эффективности реализации подпрограммы будет обеспечиваться совершенствованием систем управления и финансирования дорожного хозяйства, созданием государственной компании по управлению, строительству и эксплуатации автомобильных дорог федерального значения.

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий подпрограммы, их экономической эффективности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Особое внимание при проведении оценки результатов и показателей подпрограммы будет уделяться анализу эффективности использования средств федерального бюджета.

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, стимулирования улучшения качества дорожно-строительных материалов, развития конкуренции среди поставщиков и снижения цен на строительные материалы, используемые в дорожном хозяйстве, Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации совместно с Министерством транспорта Российской Федерации необходимо разработать меры, предусматривающие развитие биржевой торговли дорожно-строительными материалами, в первую очередь, битумами, применяемыми при выполнении дорожных строительных и ремонтных работ.

Для обеспечения привлечения в создание и последующую эксплуатацию автомобильных дорог внебюджетных средств необходима разработка и принятие нормативных правовых актов, устанавливающих особенности совместного финансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников проектов создания и последующей эксплуатации автомобильных дорог федерального значения с применением механизмов государственно-частного партнерства.

Для обеспечения привлечения для финасирования мероприятий по научно-техническому и инновационному обеспечению предусмотрено создание внебюджетного фонда финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства (далее – Фонд). Фонд образуется в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 1999 г. № 1156 «Об утверждении порядка образования и использования внебюджетных фондов федеральных органов исполнительной власти и коммерческих организаций для финансирования научных исследований и экспериментальных разработок». Направления и тематика научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также объем внебюджетных средств, направляемых на указанные разработки из средств Фонда, определяются программами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ежегодно принимаемыми в соответствии с положением о Фонде, утвержденным в установленном порядке.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении 
№ 3, по этапам и объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог осуществляется государственным заказчиком – координатором настоящей Федеральной целевой программы по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации на основании представления государственного заказчика подпрограммы. Данное распределение является основанием для заключения государственного контракта на весь срок строительства объекта.

Государственными заказчиками строек и объектов автомобильных дорог федерального значения, предусмотренных подпрограммой, являются государственные учреждения, подведомственные государственному заказчику подпрограммы, определяемыми в соответствии с его решением.

Предоставление средств федерального бюджета на осуществление строительства и реконструкции объектов, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности, осуществляется в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в пределах средств, предусмотренных в подпрограмме, в соответствии с методикой и условиями предоставления межбюджетных субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов автомобильных дорог общего пользования, приведенными в приложении № 5.

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы осуществлена на основе определения эффекта от реализации мероприятий подпрограммы в сфере деятельности транспорта (далее - транспортный эффект), а также внетранспортного эффекта.

Транспортный эффект отражает прямые выгоды для лиц, пользующихся автомобильными дорогами, получаемые в результате улучшения дорожных условий. Этот эффект учитывает экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и удобств в пути следования. Этот эффект в стоимостном выражении определяется исходя из изменения показателей себестоимости перевозок, экономических потерь от дорожно-транспортных происшествий, стоимостной оценки экономии времени поездки и ресурсов за счет ускорения оборачиваемости автомобилей.

Внетранспортный эффект определялся на основе оценки влияния совершенствования и развития сети автомобильных дорог федерального и регионального (межмуниципального) значения на социально-экономическое развитие страны и экологическую обстановку. К числу наиболее значимых социально-экономических последствий модернизации и развития сети автомобильных дорог федерального, регионального (межмуниципального) значения отнесены:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет строительства подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием;

создание новых рабочих мест;

сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

Общественная эффективность подпрограммы рассчитана как совокупный транспортный и внетранспортный эффект с учетом последствий реализации подпрограммы как для участников дорожного движения, так и для населения и хозяйственного комплекса страны в целом.

Показатели эффективности подпрограммы рассчитаны исходя из рекомендуемой ставки дисконта, составляющей 13 процентов. Расчетный период для оценки эффективности реализации подпрограммы принят до 2040 года.

Расчеты показателей эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении № 4. Они выполнены в соответствии с единым методическим подходом, изложенным в разделе Программы «Оценка социально-экономической и экологической эффективности целевой программы. Общественная эффективность реализации подпрограммы в виде чистого дисконтированного дохода составит 4618,4  млрд. рублей, внутренняя норма доходности – 30 процентов. Срок окупаемости  подпрограммы составит 12,5 лет с момента начала ее реализации.

За период реализации подпрограммы в учреждениях и предприятиях дорожного хозяйства будет создано дополнительно 80 тысяч новых рабочих мест, а в сопутствующих отраслях, связанных с производством дорожно-строительных материалов, дорожных машин и оборудования и других – около 168 тысяч новых рабочих мест.

Для проектов строительства платных автомобильных дорог, включенных в подпрограмму, была рассчитана коммерческая и бюджетная эффективность на основе «Методики расчета показателей и применения критериев эффективности инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации», утвержденной приказом Минэкономразвития Российской Федерации и Минфина Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 139/82н.

Реализация подпрограммы в части строительства платных дорожных объектов соответствует критериям коммерческой (финансовой) эффективности:

- значение показателя чистой приведенной стоимости, рассчитанного с учетом использования государственной поддержки, положительно и составляет 377 млрд. рублей;

- внутренняя норма доходности, рассчитанная с учетом использования государственной поддержки, превышает средневзвешенную стоимость капитала и составляет 22,7 процентов;

- удельная финансовая эффективность составляет 0,42;

- обеспечивается окупаемость инвестиций в течение 17 лет с учётом стоимости капитала во времени.

Реализация подпрограммы в части строительства платных автомобильных дорог также соответствует критериям бюджетной эффективности, так как значение индекса бюджетной эффективности превышает нормативное значение, равное 1, и составляет 1,276.

Последовательная реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки в целом по стране на 3-4 процента. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики Российской Федерации.

Приложение № 1
к подпрограмме
«Автомобильные дороги» 
федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)»

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы «Автомобильные дороги»*

(по состоянию на конец года)

| Наименование целевых индикаторов и показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 -2015 годы | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 21 379 | - | 21 574 | 22 187 | 22 819 | 24 082 | 25 610 | 27 180 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, | процентов от общей протяженности автомобильных дорог федерального значения | 39,6 | - | 39,66 | 40,58 | 41,54 | 43,59 | 46,07 | 48,56 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильные дороги общего пользования федерального значения, входящие в состав международных транспортных коридоров | км | - | - | 10 907 | 11 533 | 12 247 | 13 013 | 13 820 | 14 630 |
|  | процентов от общей протяженности автомобильных дорог федерального значения, входящих в состав МТК | - | - | 39,05 | 41,07 | 43,24 | 45,48 | 47,76 | 50 |
| автомобильные дороги общего пользования федерального значения, не входящие в состав международных транспортных коридоров | км | - | - | 10 667 | 10 654 | 10 572 | 11 069 | 11 790 | 12 550 |
|  | процентов от общей протяженности автомобильных дорог федерального значения, не входящих в состав МТК | - | - | 40,31 | 40,06 | 39,72 | 41,56 | 44,23 | 46,98 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки | км | 14 898 | - | 15 966 | 16 820 | 17 619 | 18 300 | 18 892 | 19 434 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, | процентов от общей протяженности автомобильных дорог федерального значения | 27,6 | - | 29,35 | 30,76 | 32,07 | 33,13 | 33,98 | 34,72 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильные дороги общего пользования федерального значения, входящие в состав международных транспортных коридоров | км | - | - | 8 337 | 8 977 | 9 407 | 9 745 | 10 015 | 10 312 |
|  | процентов от общей протяженности автомобильных дорог федерального значения, входящих в состав МТК | - | - | 29,85 | 31,96 | 33,21 | 34,06 | 34,61 | 35,24 |
| автомобильные дороги общего пользования федерального значения, не входящие в состав международных транспортных коридоров | км | - | - | 7 629 | 7 843 | 8 212 | 8 555 | 8 877 | 9 122 |
|  | процентов от общей протяженности автомобильных дорог федерального значения, не входящих в состав МТК | - | - | 28,83 | 29,49 | 30,85 | 32,12 | 33,3 | 34,15 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, на которых будут устранены ограничения по пропускной способности, всего, | км | - | 6 209 | 800 | 981 | 965 | 1 068 | 1 160 | 1 235 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильные дороги общего пользования федерального значения, входящие в состав международных транспортных коридоров | км | - | 3 989 | 394 | 458 | 713 | 779 | 841 | 804 |
| автомобильные дороги общего пользования федерального значения, не входящие в состав международных транспортных коридоров | км | - | 2 220 | 406 | 523 | 252 | 289 | 319 | 431 |
| Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном году | единиц | - | 2 309 | 460 | 450 | 450 | 300 | 290 | 359 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий | единиц / 1000 автомобилей | - | - | 1,371 | 1,330 | 1,290 | 1,240 | 1,180 | 1,100 |
| Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий, в отчетном году |  | - | - | 0,087 | 0,041 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования Российской Федерации федерального, регионального и межмуниципального значения, предусматривающие финансирование из федерального бюджета, с учетом платных дорожных объектов - всего, в том числе: | км | - | 17 992 | 3381 | 3142 | 3166 | 2624 | 2695 | 2984 |
| - строительство | км | - | 5 900 | 1051 | 1053 | 1104 | 852 | 870 | 970 |
| - реконструкция | км | - | 12 092 | 2330 | 2089 | 2062 | 1772 | 1825 | 2014 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения - всего, в том числе: | км | 675 | 7 973 | 1 059 | 1 190 | 1 224 | 1 374 | 1 507 | 1 619 |
| - строительство | км | - | 1 764 | 259 | 209 | 259 | 306 | 347 | 384 |
| - реконструкция | км | - | 6 209 | 800 | 981 | 965 | 1 068 | 1 160 | 1 235 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, входящих в состав международных транспортных коридоров - всего, в том числе: | км | - | 5 445 | 523 | 608 | 952 | 1 068 | 1 167 | 1 127 |
| - строительство | км | - | 1 456 | 129 | 150 | 239 | 289 | 326 | 323 |
| - реконструкция | км | - | 3 989 | 394 | 458 | 713 | 779 | 841 | 804 |
| Строительство и реконструкция существующих автомобильных дорог федерального значения, входящих в состав международных транспортных коридоров - всего, в том числе: | км | - | 3 530 | 400 | 467 | 703 | 673 | 677 | 610 |
| - строительство | км | - | 724 | 82 | 96 | 144 | 138 | 139 | 125 |
| - реконструкция | км | - | 2 806 | 318 | 371 | 559 | 535 | 538 | 485 |
| Строительство платных автомагистралей и скоростных дорог федерального значения, входящих в состав международных транспортных коридоров - всего, в том числе: | км | - | 1 915 | 123 | 141 | 249 | 395 | 490 | 517 |
| - строительство | км | - | 732 | 47 | 54 | 95 | 151 | 187 | 198 |
| - реконструкция | км | - | 1 183 | 76 | 87 | 154 | 244 | 303 | 319 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров - всего, в том числе: | км | - | 2 528 | 536 | 582 | 272 | 306 | 340 | 492 |
| - строительство | км | - | 308 | 130 | 59 | 20 | 17 | 21 | 61 |
| - реконструкция | км | - | 2 220 | 406 | 523 | 252 | 289 | 319 | 431 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающих федеральное софинансирование - всего, в том числе: | км | - | 10 019 | 2322 | 1952 | 1942 | 1250 | 1188 | 1365 |
| - строительство | км | - | 4 136 | 792 | 844 | 845 | 546 | 523 | 586 |
| - реконструкция | км | - | 5 883 | 1530 | 1108 | 1097 | 704 | 665 | 779 |

* Периодичность мониторинга – годовая.

** Величины целевых индикаторов и показателей подпрограммы требуют уточнения с учетом сроков включения в перечень автомобильных дорог федерального значения новых автомобильных дорог и проведения диагностики их транспортно-эксплуатационного состояния.

Приложение № 2
к подпрограмме «Автомобильные дороги»
федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)»

Описание важнейших инвестиционных проектов подпрограммы

| Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 «Беларусь» – от Москвы до границы с Республикой Беларусь |
| --- |
| Описание | - | строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 97 км (560 пог. м искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) автомобильной дороги в пределах Московского транспортного узла на км 33 - км 114, строительство подъездов к строящейся соединительной дороге от км 33 дороги М-1 «Беларусь» до Московской кольцевой автомобильной дороги, строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 382 и путепровода на км 291. |
| Цели и основные задачи | - | цель – повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны. задача – увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения по пропускной способности к 2015 г. составит 97 км (22 процента от общей протяженности автомобильной дороги) |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2009-2014 годы; строительства - 2010-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 64893 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 64893 млн. рублей |

| Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-2 «Крым» – от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной |
| --- |
| Описание | - | строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 155 км (428 пог. м искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) автомобильной дороги на участках км 21 - 83, км 123 - км 242, км 418 - км 422, км 484 - км 489, реконструкция путепроводных переходов через железную дорогу км 261 и автомобильную дорогу на км 535+072, реконструкция мостовых переходов через р. Фатеж на км 478+582 и р. Обоянка на км 589+530, строительство обхода г. Фатежа протяженностью около 11 км. |
| Цели и основные задачи | - | цель – повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны задача – увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения по пропускной способности к 2015 г., составит 155 км (23 процента от общей протяженности автомобильной дороги) |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2009-2014 годы; строительства - 2010-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 50371 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 50371 млн. рублей |

| Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной |
| --- |
| Описание | - | строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 51 км (554 пог. м искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков км 51 - км 107, км 172 - км 194, а также подъезда к г. Брянску на участке км 107 - км 116. |
| Цели и основные задачи | - | цель – повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны. задача – увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения по пропускной способности к 2015 г., составит 51 км (10 процентов от общей протяженности автомобильной дороги) |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2009-2014 годы; строительства - 2010-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 18453 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 18453 млн. рублей |

| Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска |
| --- |
| Описание | - | строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 1521 км (19868 пог. м искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) с последующей эксплуатацией на платной основе участков автомобильной дороги км 21 - км 414,7, км 544 - км 700, км 947,5 - км 1197, обхода г. Новороссийска, а также реконструкция участков существующей дороги км 492 - км 517, км 544 - 556, км 595 – км 700, км 740 - км 925, км 1019+000 - км 1062, км 1156 - км 1185, км 1195 - км 1197, км 1207 - км 1240, км 1265 - км 1319, км 1358 - км 1383+036, км 1386 – 1401, км 1413 – км 1444, км 1496 - км 1499, км 1540 - км 1543, реконструкция подъезда к г. Краснодару на км 5 - км 18 со строительством транспортной развязки и путепровода через железную дорогу. |
| Цели и основные задачи | - | цель – повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны. Обеспечение скоростной связи субъектов Центрального Федерального округа с Южным Федеральным округом, портами и курортной зоной Азово-Черноморского побережья задача – увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения по пропускной способности к 2015г., составит 1521 км (100 процентов от общей протяженности автомобильной дороги). |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2009-2014 годы; строительства - 2010-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 884057 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 605742 млн. рублей внебюджетные источники – 278315 млн. рублей. |

| Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска |
| --- |
| Описание | - | строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 1155 км (8017 пог. м искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) автомобильной дороги на участках МКАД - км 37, Московское малое кольцо - Непецино, км 202 - км 222, км 241 - км 246, км 248 - км 259, км 465 - км 486,км 486 – км 510, км 510 - км 533, км 533 – км 555, км 634 - км 645 с мостом через реку Сура, км 814 - км 835, км 940 - км 951, км 1194 - км 1412, км 1428 - км 1454, км 1480 - км 1829, строительство железнодорожного путепровода и транспортной развязки в разных уровнях на км 403, реконструкция моста через реку Серганька на км 499+647, реконструкция подъезда к г. Саранску на участках км 22 - км 16, км 83 - км 106, км 144 - км 154, км 162 - км 185, а также обхода г. Краснослободска, реконструкция подъезда к г. Ульяновску на участке км 213 - км 233, реконструкция подъезда к г. Оренбургу на участках мостового перехода через р. Черная на км 29, км 93 - км 126, реконструкция подъезда к г. Екатеринбургу на участках км 65 - км 121 и путепровода через автомобильную дорогу на км 161, обводной автодороги г. Самары. |
| Цели и основные задачи | - | цель – повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны. задача – увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения по пропускной способности к 2015г., составит 900 км (49 процентов от общей протяженности автомобильной дороги). |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2009-2014 годы; строительства - 2010-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 203189 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 203189 млн. рублей |

| Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-6 «Каспий» - от Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани |
| --- |
| Описание | - | строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 86 км (77 пог. м искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) автомобильной дороги на участках км 117 - км 185, км 409 - км 423. |
| Цели и основные задачи | - | цель – повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны. задача – увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения по пропускной способности к 2015г., составит 86 км. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2009-2014 годы; строительства - 2010-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 16779 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 16779 млн. рублей |

| Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы |
| --- |
| Описание | - | строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 668 км (4052 пог. м искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: реконструкция и строительство (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) автомобильной дороги на участках МКАД - Ногинск км 16 - км 53, км 57 - км 170, км 210 - км 222, км 252 - км 254, км 432 – км 494, км 524 - км 528, км 564 - км 580, км 585 – км 623, км 637 – км 643, км 651 - км 663, км 669 - км 678, км 680 – км 714, км 722 – км 735, км 840 - км 859, км 933 - км 941, км 957 - км 970, км 1193 - км 1206, км 1270 - км 1291, км 1311 - км 1322, строительство и реконструкция обходов г.г. Владимира (южный обход), Нижнего Новгорода (2 очередь,1-й пусковой комплекс), Набережные Челны на участке км 1051 - км 1069, строительство и реконструкция мостовых переходов через р. Рпень на км 187+644, р. Валава на км 501+477, р. Сура на км 582+300 (1-я очередь строительства), р. Вятка на км 976, строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 829 и реконструкция путепровода с подходами на км 53+800, реконструкция подъезда к г. Иваново на участке км 177 - км 226. |
| Цели и основные задачи | - | цель – повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны. задача – увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения по пропускной способности к 2015г., составит 668 км. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2009-2014 годы; строительства - 2010-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 122258 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 122258 млн. рублей |
| Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска |
| Описание | - | строительство и реконструкция участков автомобильной дороги протяженностью 44 км (в том числе 700 пог.м. искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков обхода н.п. Тарасовки в Московской области, обхода г. Ярославля, км 278 - км 292, км 737- км 755. |
| Цели и основные задачи | - | цель – ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек, увеличение мобильности населения; задача – устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения по пропускной способности к 2015г., составит 44 км. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2009-2014 годы; строительства - 2010-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 33058 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 33058 млн. рублей |

| Реконструкция автомобильной дороги М-9 «Балтия» - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) |
| --- |
| Описание | - | строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 69 км, которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков 17 - км 83 в пределах Московского транспортного узла, а также реконструкция участка автомобильной дороги на подходе к многостороннему автомобильному пункту пропуска на государственной границе Российской Федерации «Бурачки». |
| Цели и основные задачи | - | цель – ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек, увеличение мобильности населения. задача – устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения по пропускной способности к 2015г. составит 69 км. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2009-2014 годы; строительства - 2011-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 33170 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 33170 млн. рублей |

| Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург |
| --- |
| Описание | - | строительство скоростной автомобильной дороги общей протяженностью 626 км (550 пог. м искусственных сооружений) по параметрам I технической категории с 4-8 полосной проезжей частью, со строительство обходов населенных пунктов с организацией 10-полосного движения на выходе из Москвы, 8-полосного – в Ленинградской и Московской областях, 4-полосного – на территории Тверской и Новгородской областей, которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство скоростной автомобильной дороги, а также строительства транспортной развязки на пересечении с Малым Московским Кольцом, обеспечивающей присоединение дорожной сети общего пользования к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург. |
| Цели и основные задачи | - | цель – повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны. задача – увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург, проходящей по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей формирует скоростной автодорожный маршрут, который будет способствовать развитию системы автомобильных дорог Российской Федерации, входящих в состав международных транспортных коридоров. Автомобильная дорога обеспечит пропускную способность на направлении «Север - Юг». Существенно снизит транспортные издержки и повысит безопасность движения на автодорожном маршруте, входящем в состав международного транспортного коридора № 9. Повысит качество жизни населения путем вывода транзитного движения автомобильного транспорта из городов и населенных пунктов. Обеспечит скоростные связи Санкт- Петербурга и Москвы с Финляндией и другими странами Европейского союза |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2009-2014 годы; строительства - 2010-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 567498 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет –340502 млн. рублей внебюджетные источники – 226996 млн. рублей. |

| Строительство участков скоростной автомобильной дороги «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области |
| --- |
| Описание | - | строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области общей протяженностью 520 км с 4-8 полосным движением транспорта, расчетной скоростью движения 140 км. в час. Строительство предусматривается по этапам, которые будут определены при разработке проектной документации. |
| Цели и основные задачи | - | цель – повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны. задача – увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги позволит обеспечить обслуживание транспортных потоков в обход центральной части Московского транспортного узла, повысить скорость и безопасность их движения, снизить перегрузку сети автомобильных дорог в пределах Московского транспортного узла, улучшить состояние окружающей среды в пределах Московского транспортного узла. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2009-2014 годы; строительства - 2010-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 469908 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 283116 млн. рублей внебюджетные источники – 186792 млн. рублей. |

| Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-10 «Скандинавия» - от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией |
| --- |
| Описание | - | строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 37 км (286 пог. м искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков км 48 - км 80, а также реконструкция участков автомобильной дороги на подходах к многосторонним автомобильным пунктам пропуска на государственной границе Российской Федерации «Брусничное» и «Торфяновка». |
| Цели и основные задачи | - | цель – повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны. задача – увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения по пропускной способности к 2015г. составит 37 км (25 процентов от общей протяженности автомобильной дороги). |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2011-2014 годы; строительства - 2013-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 8040 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 8040 млн. рублей |

| Реконструкция автомобильной дороги М-11 «Нарва» - от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой |
| --- |
| Описание | - | реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 95 км (в том числе 93 пог. м. искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) подъезда к морскому порту Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово), а также участка автомобильной дороги на подходах к многостороннему автомобильному пункту пропуска на государственной границе Российской Федерации «Ивангород». |
| Цели и основные задачи | - | цель – ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек, увеличение мобильности населения. задача – устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Реализация проекта будет способствовать повышению эффективности функционирования морского порта Усть-Луга, повышению безопасности движения, сокращению времени доставки грузов. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2010-2014 годы; строительства - 2011-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 10167 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 10167 млн. рублей |

| Реконструкция автомобильной дороги М-18 «Кола» - от Санкт-Петербург через Петрозаводск, Мурманск, Печенегу до границы с Норвегией |
| --- |
| Описание | - | строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 39 км (388 пог. м искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) автомобильной дороги на участках км 1009 - км 1075 и км 1590 - км 1592, строительство и реконструкция мостовых переходов через р. Канда-Губа на км 1137+995, р. Печенга на км 1517, р. Широкая Салма на км 1197+346. |
| Цели и основные задачи | - | цель – ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек, увеличение мобильности населения; задача – устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения по пропускной способности к 2015г. составит 39 км. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2009-2012 годы; строительства - 2010-2013 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 2440 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 2440 млн. рублей. |

| Реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь |
| --- |
| Описание | - | строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 47 км (1650 пог. м искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) автомобильной дороги на участках км 31 - км 56, завершение строительства обхода г. Луги, реконструкция участка автомобильной дороги на подходах к многостороннему автомобильному пункту пропуска на государственной границе Российской Федерации «Лобок». |
| Цели и основные задачи | - | цель – повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны; задача – увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения по пропускной способности к 2015г., составит 47 км. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2009-2014 годы; строительства - 2010-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 7671млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 7671млн. рублей |

| Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-21 Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной |
| --- |
| Описание | - | строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 33 км (372 пог. м искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков км 24 - км 59 и км 366 - км 378. |
| Цели и основные задачи | - | цель – повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны; задача – увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения по пропускной способности к 2015г., составит 33 км. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2011-2014 годы; строительства - 2012-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 5571 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 5571 млн. рублей. |

| Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-23 Ростов-на-Дону – Таганрог до границы с Украиной |
| --- |
| Описание | - | строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 38,6 км (172 пог. м искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) автомобильной дороги на участках км 20 - км 28, км 29 - км 58+300, реконструкция участка автомобильной дороги на подходах к многостороннему автомобильному пункту пропуска на государственной границе Российской Федерации «Весело-Вознесенка». |
| Цели и основные задачи | - | цель – повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны. задача – увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения по пропускной способности к 2015г., составит 38,6 км. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2010-2014 годы; строительства - 2011-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 5648 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 5648 млн. рублей |

| Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга – Сочи до границы с Республикой Грузия |
| --- |
| Описание | - | строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 17 км (800 пог. м искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) строительство обхода г.Сочи, III очередь (р. Псахе - пос.Нижняя Хобза), а также транспортных развязок в разных уровнях. |
| Цели и основные задачи | - | цель – повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны. задача – увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров. Выполнение программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения по пропускной способности к 2015 г., составит 35,7 км. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2009-2014 годы; строительства - 2010-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 43393 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 43393 млн. рублей |

| Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой |
| --- |
| Описание | - | строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 87 км (1897 пог. м искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков км 229 - км 233, км 339 – км 342 (2-я очередь), км 602 - км 622, км 754 - км 764, км798 - км 805, обхода г.Нальчика ( 3-й пусковой комплекс) км 0 - км 18, обхода оползневого участка от км 13 до км 16 подъезда к г.Ставрополю, реконструкция участка автомобильной дороги на подходах к многостороннему автомобильному пункту пропуска на государственной границе Российской Федерации «Яраг-Казмаляр». |
| Цели и основные задачи | - | цель – повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны; задача – увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Реализация проекта будет способствовать развитию системы международных транспортных коридоров, интеграции в сеть европейских международных автомагистралей, повышению безопасности движения, сокращению времени пребывания в пути грузов и пассажиров. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2010-2011 годы; строительства - 2010-2012 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 11554 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 11554 млн. рублей |

| Реконструкция автомобильной дороги М-32 Самара - Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан |
| --- |
| Описание | - | строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 37 км, которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участка км 8 - км 24, а также реконструкция участка автомобильной дороги на подходах к многостороннему автомобильному пункту пропуска на государственной границе Российской Федерации «Курлин» (Маштаково). |
| Цели и основные задачи | - | цель – повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны. задача – увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения по пропускной способности к 2015г., составит 37 км. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2010-2012 годы; строительства - 2011-2013 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 1102 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 1102 млн. рублей |

| Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы |
| --- |
| Описание | - | строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 92 км (860 пог. м искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков км 49 - км 77 (2-й этап первой очереди строительства северного обхода г. Новосибирска от с. Прокудское до пос. Сокур с мостовым переходом через р.Обь у пос. Красный Яр), км 1161 - км 1165, км 1251 - км 1261, км 1296 - км 1320, км 1438 - км 1466, обхода г.Иркутска (км 0 - км 24), реконструкция участков автомобильной дороги на подходах к многосторонним автомобильным пунктам пропуска на государственной границе Российской Федерации «Петухово» и «Исилькуль». |
| Цели и основные задачи | - | цель – повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны. задача – увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Реализация проекта будет способствовать развитию системы международных транспортных коридоров, интеграции в сеть европейских международных автомагистралей, повышению безопасности движения, сокращению времени пребывания в пути грузов и пассажиров. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2009-2013 годы; строительства - 2010-2014 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 13713 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 13713 млн. рублей |

| Строительство и реконструкция на автомобильной дороге М-60 «Уссури» - от Хабаровска до Владивостока |
| --- |
| Описание | - | строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 263 км (4392 пог. м искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков км 36 - км 59, км 93 - км 98, км 105 - км 118, км 141 - км 182, км 209 - км 223, км 240 - км 252, км 290 – км 366, км 376 - км 381, км 663 - км 688, км 733 - км 750, обхода г. Уссурийска км 639 - км 664, реконструкция моста через р. Аван на км 135+860, реконструкция путепроводов через железные и автомобильные дороги на км 227, км 258, км 591. |
| Цели и основные задачи | - | цель – повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны. задача – увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Реализация проекта будет способствовать развитию системы международных транспортных коридоров на территории Российской Федерации, интеграции в азиатскую сеть международных автомобильных дорог, повышению безопасности движения, сокращению времени пребывания в пути грузов и пассажиров. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2009-2014 годы; строительства - 2010-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 27641 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 27641 млн. рублей |

| Реконструкция автомобильной дороги А-141 Брянск – Смоленск до границы с Республикой Беларусь |
| --- |
| Описание | - | реконструкция участков общей протяженностью 35,476 км, которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) км 129 - км154, км 320 - км 330. |
| Цели и основные задачи | - | цель – ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек, увеличение мобильности населения; задача – устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Реализация проекта будет способствовать развитию системы международных транспортных коридоров на территории Российской Федерации, интеграции в европейскую сеть международных автомагистралей. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2009-2011 годы; строительства - 2010-2012 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 8765 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 8765 млн. рублей |

| Реконструкция автомобильной дороги А-165 Улан-Удэ (автомобильная дорога «Байкал») – Кяхта до границы с Монголией |
| --- |
| Описание | - | реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 24 км, которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участка км 100 - км 124. |
| Цели и основные задачи | - | цель – ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек, увеличение мобильности населения. задача – устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Реализация проекта будет способствовать развитию системы международных транспортных коридоров на территории Российской Федерации, интеграции в азиатскую сеть международных автомобильных дорог. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2011-2014 годы; строительства - 2013-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 2464 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 2464 млн. рублей. |

| Реконструкция автомобильной дороги А-229 Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской Республикой (на Вильнюс, Минск, магистраль «Беларусь») |
| --- |
| Описание | - | строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 41 км, которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков км 67 - км 69, км 84, обхода г. Черняховска. |
| Цели и основные задачи | - | цель – ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек, увеличение мобильности населения. задача – устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Реализация проекта будет способствовать развитию системы международных транспортных коридоров на территории Российской Федерации, интеграции в европейскую сеть международных автомагистралей, повышению безопасности движения, сокращению времени пребывания в пути грузов и пассажиров. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2011-2011 годы; строительства - 2011-2012 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 7508 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 7508 млн. рублей. |

| Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242 Пермь - Екатеринбург |
| --- |
| Описание | - | реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242 Пермь - Екатеринбург общей протяженностью 106 км (1591 пог. метров искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков км 13 - км 21, км 128 - км 136 и участка г. Пермь – граница Свердловской области. |
| Цели и основные задачи | - | цель – ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек, увеличение мобильности населения. задача – устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения по пропускной способности к 2015 г. составит 106 км (30 процентов от общей протяженности автомобильной дороги). |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2010-2014 годы; строительства - 2010-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 13927 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 13927 млн. рублей |

| Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург - Тюмень |
| --- |
| Описание | - | реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 139 км (622 пог. метров искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков км 36 – км 94, км 136 - км 279, км 289 - км 294. |
| Цели и основные задачи | - | цель – ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек, увеличение мобильности населения. задача – устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения по пропускной способности к 2015 г. составит 139 км (49 процентов от общей протяженности автомобильной дороги) |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2010-2014 годы; строительства - 2011-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 19495 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 19495 млн. рублей |

| Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-155 Черкесск – Домбай |
| --- |
| Описание | - | строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-155 Черкесск – Домбай общей протяженностью 15,7 км (в том числе 856 пог. м. искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участка км 60 - км 70 и км 83 - км 88 с мостом-эстакадой через р. Кубань. |
| Цели и основные задачи | - | цель – ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек, увеличение мобильности населения. задача – устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Реализация проекта будет способствовать реализации рекреационного потенциала регионов Северного Кавказа, повышению безопасности движения, сокращению времени пребывания в пути грузов. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2009-2011 годы; строительства - 2010-2012 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 3128 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 3128 млн. рублей |

| Реконструкция автомобильной дороги 1Р 158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск |
| --- |
| Описание | - | реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 14 км (448 пог. м искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков км 261 - км 251, реконструкция мостов через р. Алатырь на км 211, р. Водопрь на км 97+500, р. Сережа на км 83+500. |
| Цели и основные задачи | - | цель – повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны. задача – увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Реализация проекта позволит в течение программного периода ввести в эксплуатацию 14 км дороги и 448 пог. м. искусственных сооружений на ней), осуществить реконструкцию 3 мостов, которые не могут быть приведены в нормативное состояние путем капитального ремонта, обеспечить повышение безопасности движения, сокращение времени пребывания в пути грузов и пассажиров. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2009-2010 годы; строительства - 2010-2011 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 1568 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 1568 млн. рублей. |

| Строительство и реконструкция автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога «Кавказ») – Нижний Зарамаг до границы с Республикой Грузия |
| --- |
| Описание | - | строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 10,7 км (в том числе 670 пог. м. искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) противолавинной галереи на км 86, тоннеля на км 86+300, участка автомобильной дороги на подходах к многостороннему автомобильному пункту пропуска на государственной границе Российской Федерации «Нижний Зарамаг». |
| Цели и основные задачи | - | цель – ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек, увеличение мобильности населения. задача – устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков на направлении Алагир – Нижний Зарамаг. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Реализация проекта позволит обеспечить повышение безопасности движения по дороге в сложных условиях горной местности, сокращению времени пребывания в пути грузов и пассажиров |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2010-2010 годы; строительства - 2011-2012 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 2028 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 2028 млн. рублей |

| Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск |
| --- |
| Описание | - | реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 58 км (1377 пог. метров искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков км 10 - км 13, км 77 - км 89 с мостом через р. Тобол, км 246 – км 297, путепровода через железную дорогу на км 94+742. |
| Цели и основные задачи | - | цель – ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек, увеличение мобильности населения; задача – устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Реализация проекта будет способствовать развитию системы автомагистралей и скоростных дорог Российской Федерации, имеющих выход на международный транспортный коридор «Транссиб», обеспечению связей на направлении «Центр - Урал» и далее в направлении регионов Сибирского и Дальневосточного федерального округов. Прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения по пропускной способности к 2015 г. составит 58 км. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2010-2013 годы; строительства - 2011-2014 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 6155 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 6155 млн. рублей |

| Строительство автомобильной дороги Великий Новгород – Усть-Луга |
| --- |
| Описание | - | строительство и реконструкция вновь создаваемой автомобильной дороги федерального значения общей протяженностью 261 км, которые предусмотрено осуществлять по этапам, включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы. Наименование объектов проектирования и строительства и их характеристики будут определены после включения автомобильной дороги в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения и выполнения инженерных изысканий. |
| Цели и основные задачи | - | цель – ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек, увеличение мобильности населения. задача – устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Реализация проекта будет способствовать повышению эффективности функционирования морского порта Усть-Луга, повышению безопасности движения, сокращению времени доставки грузов. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2010-2014 годы; строительства - 2011-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 49600 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 49600 млн. рублей |

| Строительство и реконструкция автомобильной дороги Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск через Приозерск |
| --- |
| Описание | - | строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 161 км, которые предусмотрено осуществлять по этапам, включающим инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы. Наименование объектов проектирования и строительства и их характеристики будут определены после выполнения инженерных изысканий. |
| Цели и основные задачи | - | цель – ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек, увеличение мобильности населения. задача – устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Реализация проекта будет способствовать развитию транспортных связей на направлении «Север-Юг», повышению безопасности движения, сокращению времени доставки грузов в Мурманский морской порт. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2010-2014 годы; строительства - 2011-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 19963 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 19963 млн. рублей |

| Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-56 «Лена» - от Невера до Якутска |
| --- |
| Описание | - | строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 119 км (в том числе 749 пог. м. искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку и проведение государственной экспертизы проектной документации) участков км 58 - км 63, км 427 - км 436, км 444 - км 455, км 468 - км 475 (2 стадия), км 813 - км 825, км 807 - км 813. |
| Цели и основные задачи | - | цель – ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек, увеличение мобильности населения; задача – устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Реализация мероприятия будет способствовать ускорению социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) и других регионов Дальневосточного федерального округа, сокращению времени доставки грузов в северные регионы Дальневосточного федерального округа. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2009-2014 годы; строительства - 2010-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 1816 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 1816 млн. рублей |

| Строительство автомобильной дороги «Колыма» - строящаяся дорога от Якутска до Магадана |
| --- |
| Описание | - | строительство участков автомобильной дороги общей протяженностью 96 км (в том числе 1664 пог. м. искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку и проведение государственной экспертизы проектной документации) участков км 427 - км 436, км 444 - км 455, км 535 - км 541, км 587 - км 603, км 711 - км 720, км 919 - км 938, строительство мостового перехода через р. Алдан на км 389. |
| Цели и основные задачи | - | цель – ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек, увеличение мобильности населения. задача – устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Реализация мероприятия будет способствовать ускорению социально-экономического развития регионов Дальневосточного федерального округа, сокращению времени доставки грузов в северные регионы Дальневосточного федерального округа. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2009-2014годы; строительства - 2010-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 9036 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 9036 млн. рублей |
| Строительство и реконструкция на автомобильной дороге М-54 «Енисей» - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границ с Монголией |
| Описание | - | строительство и реконструкция участков общей протяженностью 54 км (в том числе 431 пог. м. искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку и проведение государственной экспертизы проектной документации) участков км 602 - км 602+300 (противолавинная галерея), км 1023+800 - км 1048 с мостовым переходом через реку Эрзин, км 1048 - км 1068, реконструкция участка автомобильной дороги на подходах к многостороннему автомобильному пункту пропуска на государственной границе Российской Федерации «Цаган – Толгой». |
| Цели и основные задачи | - | цель – ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек, увеличение мобильности населения; задача – устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Реализация проекта будет способствовать интеграции дорожной сети в азиатскую сеть международных автомобильных дорог, повышению безопасности движения, сокращению времени доставки грузов и пассажиров. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2010-2011 годы; строительства - 2011-2012 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 2674 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 2674 млн. рублей |

| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги «Вилюй» от автомобильной дороги М-53 «Байкал» через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска |
| --- |
| Описание | - | строительство и реконструкция автомобильной дороги «Вилюй» от автомобильной дороги М-53 «Байкал» через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска общей протяженностью до 423 км, которые предусмотрено осуществлять по этапам, включающим в себя инженерные изыскания и разработку и проведение государственной экспертизы проектной документации. Наименование объектов проектирования и строительства и их характеристики будут уточнены после выполнения инженерных изысканий. |
| Цели и основные задачи | - | цель – ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек, увеличение мобильности населения. задача – устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Реализация мероприятия будет способствовать ускорению развития регионов Дальневосточного федерального округа, повышению устойчивости функционирования транспортной системы. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2010-2014 годы; строительства - 2011-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 13713 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 13713 млн. рублей |

| Реконструкция автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией |
| --- |
| Описание | - | реконструкция участков автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией протяженностью 89 км (в том числе 480,29 пог.м искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе: строительство и реконструкция (включая разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков км 183 - км 202, км 428+304 - км 495, участка автомобильной дороги на подходах к многостороннему автомобильному пункту пропуска на государственной границе Российской Федерации «Ташанта». |
| Цели и основные задачи | - | цель – ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек, увеличение мобильности населения. задача – устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Реализация проекта будет способствовать интеграции дорожной сети в азиатскую сеть международных автомобильных дорог, повышению безопасности движения, сокращению времени доставки грузов и пассажиров. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2010-2011 годы; строительства - 2011-2012 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 4321 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 4321 млн. рублей |

| Инвестиционный проект по ликвидации грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения |
| --- |
| Описание | - | Проект предусматривает ликвидацию грунтовых разрывов на автомобильных дорогах федерального значения общей протяженностью 230 км. Проект осуществляется по этапам, в том числе: строительство (включая разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков следующих автомобильных дорог: Астрахань - Махачкала (новое направление) на участке км 134+000 - км 209+000 (Республика Калмыкия), протяженностью 109 км, подъезд к г. Оренбургу от М-5 «Урал» на участке км 131+000 - км 145+000 (Оренбургская область), протяженностью 14 км, Урвань - Уштулу (через В.Балкарию) на участке км 61+000 - км 83+000 (Кабардино-Балкарская Республика), протяженностью 22 км, М-54 -»Енисей» от Красноярска через Абакан, Кызыл до границ с Монголией на участке км 1048+000 - км 1079+000 (Республика Тыва), протяженностью 31 км, А-155 Черкесск - Домбай до границы с Республикой Грузия на участке км 21+000 - км 30+000 (Карачаево-Черкесская Республика), протяженностью 9 км. |
| Цели и основные задачи | - | цель – повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны. задача – устранение грунтовых разрывов сети автомобильных дорог, доведение качества дорог до нормативного уровня. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | Реализация проекта по ликвидации грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения будут способствовать повышению надежности функционирования сети автомобильных дорог федерального значения, в том числе входящих в состав международных транспортных коридоров «Транссиб» и «Север Юг», повышению безопасности движения, сокращению времени пребывания в пути грузов и пассажиров. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2009-2010 годы; строительства - 2010-2011 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 85 873 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 85 873 млн. рублей. |

| Инвестиционный проект по реконструкции искусственных сооружений, находящихся в ремонтонепригодном состоянии |
| --- |
| Описание | - | Проект по реконструкции искусственных сооружений, находящихся в ремонтонепригодном состоянии предусматривает реконструкцию указанных искусственных сооружений, не предусмотренных проектами реконструкции участков автомобильных дорог федерального значения. Проект включает в себя 148 искусственных сооружений и осуществляется по этапам, в том числе: реконструкция (включая разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) следующих искусственных сооружений: М - 4 «Дон»: путепроводы на км 117+080, на км 1339+895, мосты через р. Дон на км 1061+569 (левый), р. Джубга на км 1140+860, М - 5 «Урал»: мост через р. Вобля на км 133+707, М - 6 «Каспий»: путепровод через железную дорогу на км 127+960, М-8 «Холмогоры»: мосты через р. Москва на км 25+591, р. Трубеж на км 139+930, путепроводы через автомобильные дороги на км 240+100, км 243+050, км 244+600, км 248+900, км 251+800, М-18 «Кола»: мосты через р. Шуя на км 437+578, М- 29 «Кавказ»: мосты через р. Асса на км. 611+270, р. Баксан км 82+775, М-51, М-53, М-55 «Байкал»: мост через р.Ока на км 1626+400, М-52»Чуйский тракт»: железнодорожный путепровод на км 190+876, М-54 «Енисей»: мосты через р. Эрзин на км 1024+012, р. Мана на км 32+779, М-55 «Лена»: мост через р. М. Нимныр на км 517+758, р. Атыр-Баса на км. 560+786, р. Неумня на км.614+530, ручей на км. 609+379, ручей на км. 618+688, р. Сатрын на км.666+975, ручей на км. 962+654, ручей на км. 108+358, ручей на км 110+885, суходол на км 622+217, суходол на км 622+714, суходол на км 623+906, суходол на км 624+341, суходол на км 624+565, суходол на км 624+783, ручей Кайла на км 689+695, М-60 «Уссури»: мосты через р. Кедровка, р. Чирки на км 24+034, ручей на км 464+250, ручей на км 466+352, мост через р. Монастырка на км 589+534, путепровод через железную дорогу на км 668+011, «Колыма»-строящаяся дорога от Якутска до Магадана, Республика Саха (Якутия): мосты на км 608+425, км 539, через р. Пятилетка на км 1618, р. Колыма на км 1579+920, р. Куланда км 480+942, р. Мякит на км 1722+757, ключ Светлый на км 1171+150, ключ Спокойный, на км 1181+530, ключ Кара-Юрях на км 1138+404, А-101 Москва-Малоярославец-Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск,Слуцк): мост через р. Десну на км 351+426, А - 104 Москва - Дмитров – Дубна: мосты через ручей на км 86+001, р. Икшанка на км 54+046, А-107 Московское малое кольцо: путепровод через железную дорогу на км 16+250, А - 108 Московское большое кольцо: путепровод через железную дорогу на км 25+950, А-158 Прохладный-Баксан-Эльбрус: селепровод через ручей на км 84, Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск: мост через р. Демьянка на км 429+849, 1Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань»: мост через р. Упа на км 71+567; Подъезд к г. Одинцово: мост через р. Медведка на км 8+110, «Вилюй»: мосты через р. Кукур на км 982+151, р. Кукур на км 982+183, р. Угуя на км 1048+460, ручей на км 1067+239, р. Черная на км 1145+526. |
| Цели и основные задачи | - | цель – ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек, увеличение мобильности населения. задача – устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков. |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | реконструкция искусственных сооружений, находящихся в ремонтонепригодном состоянии будет способствовать повышению надежности функционирования сети автомобильных дорог федерального значения, безопасности движения, сокращению времени доставки грузов и пассажиров. |
| Этапность и сроки реализации проекта | - | проектирование - 2009-2014 годы; строительства - 2010-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования в программный период – 52 002 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 52 002 млн. рублей |

Примечание: 1. Сроки реализации перечисленных в приложении № 2 инвестиционных проектов указаны без учета времени выполнения работ и услуг, связанных с резервированием, изъятием и выкупом земельных участков, переводом земель в категорию земель транспорта, оформлением и государственной регистрацией прав на них, а также урегулированием имущественных отношений, включая прекращение прав и расселение собственников приватизированных квартир в многоквартирных жилых домах, подлежащих изъятию для федеральных государственных нужд.

2. Наименования этапов инвестиционных проектов, их мощность и характеристики уточняются при выполнении инженерных изысканий и разработке проектной документации.

3. Государственный заказчик-координатор федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» вправе осуществлять изменение указанных в приложении № 2 этапов инвестиционных проектов.

Приложение № 3
к подпрограмме "Автомобильные дороги"
федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы Российской Федерации (2010 – 2015)»

Расходы на реализацию подпрограммы "Автомобильные дороги"

(млн. рублей в ценах соответствующих лет)

|  | 2010-2015 | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Общие расходы на реализацию подпрограммы |
| Всего по подпрограмме | 4 341 927 | 495 115 | 577 483 | 673 894 | 777 277 | 873 865 | 944 293 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 3 253 000 | 369 910 | 453 430 | 513 160 | 576 050 | 639 340 | 701 110 |
| из него межбютные трансферты | 440 000 | 79 700 | 79 000 | 79 000 | 67 800 | 67 500 | 67 000 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 394 878 | 80 496 | 72 989 | 70 201 | 58 100 | 57 098 | 55 994 |
| внебюджетные источники | 694 049 | 44 709 | 51 064 | 90 533 | 143 127 | 177 427 | 187 189 |
| Капитальные вложения |
| Всего по подпрограмме | 4 323 808 | 492 503 | 573 791 | 670 755 | 774 257 | 870 969 | 941 533 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 3 236 827 | 367 642 | 450 119 | 510 314 | 573 333 | 636 755 | 698 664 |
| из него субсидии | 440 000 | 79 700 | 79 000 | 79 000 | 67 800 | 67 500 | 67 000 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 394 878 | 80 496 | 72 989 | 70 201 | 58 100 | 57 098 | 55 994 |
| внебюджетные источники | 692 103 | 44 365 | 50 683 | 90 240 | 142 824 | 177 116 | 186 875 |
| из них по целям, задачам и проекта: |
| Цель "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике" |
| Всего по цели | 573 910 | 73 886 | 104 998 | 82 131 | 81 080 | 104 897 | 126 916 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 573 910 | 73 886 | 104 998 | 82 131 | 81 080 | 104 897 | 126 916 |
| Задача «Увеличение протяженности автомобильных дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям» |
| Всего по задаче | 573 910 | 73 886 | 104 998 | 82 131 | 81 080 | 104 897 | 126 916 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 573 910 | 73 886 | 104 998 | 82 131 | 81 080 | 104 897 | 126 916 |
| Перечень инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров |  |
| Всего расходов по инвестиционным проектам | 277 448 | 50 553 | 91 131 | 74 665 | 88 547 | 120 097 | 148 916 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 277 448 | 50 553 | 91 131 | 74 665 | 88 547 | 120 097 | 148 916 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на строительство и реконструкция участков автомобильных дорог федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров | 277 449 | 50 111 | 54 418 | 44 070 | 35 831 | 36 276 | 56 743 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) | 33 169 | 1 505 | 5 066 | 5 200 | 6 000 | 6 000 | 9 398 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги М-11 "Нарва" - от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллинн) | 10 167 | 601 | 1 154 | 1 241 | 1 755 | 2 526 | 2 890 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги М-19 "Новошахтинск-Майский-до границы с Украиной" | 17 | - | 1 | 16 | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги Новороссийск - Керченский пролив | 134 | 71 | 4 | 59 | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом | 4 248 | 68 | 229 | 1 863 | 2 088 | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна | 42 134 | 3 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 9 134 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицино, Истру | 14 155 | 5 092 | 7 025 | 805 | 703 | 212 | 318 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги Московское большое кольцо через Дмитров, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин | 4 694 | 104 | 1 765 | 1 714 | 283 | 540 | 288 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги А-155 "Черкесск - Домбай" на участке Черкесск - Усть-Джегута | 3 207 | 522 | 500 | 500 | 415 | 470 | 800 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги А-212 Псков-Изборск до границы с Эстонией (на Ригу) | 12 | - | - | - | - | 1 | 11 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги А-349 Барнаул - Рубцовск до границы с Республикой Казахстан | 40 | - | - | - | 2 | 38 | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск | 1 568 | 460 | 619 | - | 196 | 293 | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги 1Р 158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск на участке км 261+000- км 251+000 в Республике Мордовия | 769 | 300 | 468,8 | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до магистрали "Волга" | 1 806 | 780 | 1 026 | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги 1Р 175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до магистрали "Волга" на участке Сафоново - Залесный, Республика Татарстан | 878,8 | 400 | 478,8 | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Алагир (а/д ""Кавказ"") - Нижний Зарамаг до границы с Республикой Грузия | 2 028 | 739 | 907 | 382 | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 335 Оренбург-Илек-граница Республики Казахстан | 12 | 1 | 11 | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги подъезд к государственному комплексу "Завидово" (с проездами по его территории) от автомобильной дороги (М-10) "Россия" | 87 | 87 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск | 6 155 | 703 | 1 086 | 1 771 | 1 112 | 1 483 | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 404 Тюмень-Ханты-Мансийск через Тобольск | 91 | 91 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция моста через р.Демьянка на км 429+849 автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск Тюменская область | 91,4 | 91,4 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство второй очереди кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга | 14 783 | 14 783 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство второй очереди кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга. Участок от автомобильной дороги "Нарва" до поселка Бронка | 14 783,5 | 14 783,5 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Холмск | 458 | - | - | 31 | 427 | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство участков автомобильной дороги Великий Новгород - Усть-Луга | 49 600 | 4 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 11 600 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск | 228 | 228 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска | 19 963 | 5 400 | 6 363 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 2 500 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкцияподъезда к государственному комплексу "Таруса" и проездов по его территории | 424 | 141 | 141 | 142 | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска | 1 815 | 1 446 | 166 | - | - | 10 | 193 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги Б. Невер - Якутск М-56 "Лена" на участке км 813 - км 825 в Республике Саха (Якутия) | 373,6 | 373,6 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструция автомобильной дороги подъезд к границе с Китайской Народной Республикой (с. Джалинда) от автомобильной дороги "Лена" | 5 474 | 840 | 1 276 | 1 508 | 1 850 | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги Астрахань - Махачкала | 6 001 | 2 609 | 3 392 | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконстукция участков автомобильной дороги "Колыма"- строящаяся дорога от Якутска до Магадана | 17 591 | 2 971 | 4 435 | 6 121 | 1 000 | 1 000 | 2 065 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана на участке км 919 - км 938, Республика Саха (Якутия) | 536,2 | 536,2 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-54 "Енисей" от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией | 2 716 | 533 | 986 | 1 197 | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска | 28 072 | - | 2 462 | 2 618 | 2 899 | 2 617 | 17 476 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги М-51 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы | 7 491 | 2 842 | 2 728 | 1 787 | 6 | 128 | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией | 4 320 | 1 316 | 1 318 | 1 686 | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги М-38 Омск - Черлак до границы с Республикой Казахстан | 261 | 16 | 35 | 38 | 45 | 57 | 70 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения | 85 873 | 11 667 | 15 387 | 6 373 | 11 246 | 19 200 | 22 000 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный | 210 588 | 12 109 | 35 193 | 31 688 | 34 004 | 49 421 | 48 173 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: «Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения» |
| Всего по цели | 834 878 | 160 196 | 151 989 | 149 201 | 125 900 | 124 598 | 122 994 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 440 000 | 79 700 | 79 000 | 79 000 | 67 800 | 67 500 | 67 000 |
| из него субсидии | 440 000 | 79 700 | 79 000 | 79 000 | 67 800 | 67 500 | 67 000 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 394 878 | 80 496 | 72 989 | 70 201 | 58 100 | 57 098 | 55 994 |
| Задача: «Создание условий для формирования единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения» |
| Всего по задаче | 834 878 | 160 196 | 151 989 | 149 201 | 125 900 | 124 598 | 122 994 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 440 000 | 79 700 | 79 000 | 79 000 | 67 800 | 67 500 | 67 000 |
| из него субсидии | 440 000 | 79 700 | 79 000 | 79 000 | 67 800 | 67 500 | 67 000 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 394 878 | 80 496 | 72 989 | 70 201 | 58 100 | 57 098 | 55 994 |
| Проекты по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, предусматривающих федеральное софинансирование |  |
| Всего расходов по инвестиционным проектам | 834 878 | 160 196 | 151 989 | 149 201 | 125 900 | 124 598 | 122 994 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 440 000 | 79 700 | 79 000 | 79 000 | 67 800 | 67 500 | 67 000 |
| из него субсидии | 440 000 | 79 700 | 79 000 | 79 000 | 67 800 | 67 500 | 67 000 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 394 878 | 80 496 | 72 989 | 70 201 | 58 100 | 57 098 | 55 994 |
| Цель: «Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны» |
| Всего по цели: | 2 791 571 | 239 814 | 295 071 | 421 302 | 547 559 | 619 624 | 668 200 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2 099 468 | 195 449 | 244 388 | 331 062 | 404 736 | 442 508 | 481 326 |
| внебюджетные источники | 692 103 | 44 365 | 50 683 | 90 240 | 142 824 | 177 116 | 186 875 |
| Задача : «Увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров» |
| Всего по задаче: | 2 791 571 | 239 814 | 295 071 | 421 302 | 547 559 | 619 624 | 668 200 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2 099 468 | 195 449 | 244 388 | 331 062 | 404 736 | 442 508 | 481 326 |
| внебюджетные источники | 692 103 | 44 365 | 50 683 | 90 240 | 142 824 | 177 116 | 186 875 |
| Проекты по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в состав международных транспортных коридоров |  |
| Всего расходов по инвестиционным проектам | 2 791 571 | 239 814 | 295 071 | 421 302 | 547 559 | 619 624 | 668 200 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2 099 468 | 195 449 | 244 388 | 331 062 | 404 736 | 442 508 | 481 326 |
| внебюджетные источники | 692 103 | 44 365 | 50 683 | 90 240 | 142 824 | 177 116 | 186 875 |
| Всего расходов по инвестиционным проектам бесплатных автомобильных дорог | 1 058 361 | 128 386 | 167 760 | 195 261 | 190 046 | 176 367 | 200 541 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 058 361 | 128 386 | 167 760 | 195 261 | 190 046 | 176 367 | 200 541 |
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-1 "Беларусь" от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) | 64 892 | 6 188 | 8 392 | 11 446 | 10 267 | 11 710 | 16 889 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь) | 50 371 | 2 618 | 2 723 | 5 052 | 9 650 | 10 099 | 20 229 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Харьков на участке Серпухов - Тула (км 178 - км 222), Тульская область | 18 874,2 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 374,2 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) | 18 453 | 718 | 2 305 | 923 | 4 071 | 4 100 | 6 336 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | 188 266 | 41 964 | 39 563 | 25 530 | 14 167 | 31 429 | 35 613 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 - км 117+173 (II-ой пусковой комплекс км 48+642 - км 71+350), Московская область | 2 739,3 | 2 000 | 739,3 | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство участка магистрали "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 225,6 - км 414,7 на участке км 330,8 - км 355, Липецкая область | 4 256,1 | 2 500 | 1 756,1 | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги М-4 - "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 544,7 - км 556 в Воронежской области | 2 369,2 | 1 200 | 1 169,2 | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 599 - км 633 в Воронежской области | 11 843,2 | 4 000 | 4 000 | 3 843,2 | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон"- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 777+045 - км 801+000, Ростовская область | 1 172,1 | 1 172,1 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги М-4 - "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 801 - км 826 в Ростовской области* | 4 494,8 | 1 800 | 2 000 | 694,8 | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 826+000 - км 854+000, Ростовская область | 988,2 | 988,2 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 865 - км 877, Ростовская область | 749 | 749 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 907 - км 925, Ростовская область | 3 024,9 | 1 300 | 1 724,9 | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке граница Ростовской области - ст.Павловская, км 1156 - км 1171, Краснодарский край | 364,8 | 364,8 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке граница Ростовской области -ст.Павловская км 1171 - км 1185, Краснодарский край | 1 480 | 1 480 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1207 - км 1217, Краснодарский край | 326,5 | 326,5 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1217 - км 1227, Краснодарский край | 311 | 311 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на участке км 1227 - км 1240, Краснодарский край | 1 081,2 | 1 081,2 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 1358+058 - км 1363+161,45 (автодорога Краснодар-Джубга км 38+058-км 43+161,45) в Краснодарском крае | 168,6 | 168,6 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомагистрали "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 1363+161,45 - км 1367+927,85 (автодорога Краснодар-Джубга км 43+161,45-км 47+927,85) | 323,7 | 323,7 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска км 1367+928 - км 1373+905 (автодорога Краснодар - Джубга км 47+928 - км 53+905) в Краснодарском крае | 533,2 | 533,2 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на участке от км 1373+906 до км 1383+036 (автодорога Краснодар - Джубга км 53+906 - км 63+036) в Краснодарском крае | 611,9 | 611,9 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автодороги "Подъезд к г. Краснодару" от автомагистрали М-4 "Дон", транспортная развязка на км 4+700, с двумя путепроводами : через автодорогу "Подъезд к г. Краснодару" и железную дорогу "Краснодар-Тимашевск", Краснодарский край | 2 076,3 | 1 000 | 1 076,3 | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 225,6 - км 414,7 на участке обхода г.Ефремова (км 287,8 - км 321,3) в Тульской области | 727 | 727 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство участка магистрали "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 355 - км 414,7 (обход г.Ельца) в Липецкой области | 6 749,5 | 5 000 | 1 749,5 | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке от начала обхода г. Задонска до конца обхода с. Хлевное (км 414,7 - км 464,3) в Липецкой области | 3 674,5 | 2 000 | 1 674,5 | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска | 203 189 | 8 982 | 19 063 | 42 296 | 47 248 | 40 207 | 45 393 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 202+690 - км 221+900 в Рязанской области | 934,6 | 500 | 434,6 | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал " на участке от Московского малого кольца (км 3+120 Рязано-Каширского шоссе) до с.Ульянино (км 71) в Московской области | 4 669,4 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 169,4 | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 "Каспий" - от Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани | 16 780 | 1 286 | 2 911 | 3 383 | 2 318 | 2 694 | 4 188 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы | 122 203 | 3 207 | 17 417 | 19 288 | 21 547 | 31 428 | 29 316 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 564+000 - км 579+700 в Чувашской Республике | 1 323,7 | 300 | 300 | 400 | 323,7 | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильная дорога М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство моста через реку Сура на км 582+300 (1-я очередь строительства), Чувашская Республика | 1 097,7 | 700 | 397,7 | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 840 - км 859 в Республике Татарстан | 421,6 | 421,6 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"- от Москвы через Владимир, Н. Новгород, Казань до Уфы, участок км 933 - км 941 в Республике Татарстан | 398,3 | 398,3 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция мостового перехода через реку Вятка на км 976 автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы в Республике Татарстан | 2 576,6 | 500 | 1 000 | 1 076,6 | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-8 "Холмогоры"- от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска | 33 058 | 1 824 | 1 000 | 2 690 | 9 587 | 9 600 | 8 357 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 278+000 - км 291+650 в Ярославской области | 295,7 | 295,7 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга | 7 214 | 1 646 | 2 200 | 2 783 | 585 | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция мостового перехода через р. Волга на км176 (I очередь) автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга в Тверской области | 3 585 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 585 | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" - от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией | 8 040 | - | 383 | 1 991 | 2 805 | 1 171 | 1 690 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги М-13 Брянск - Новозыбков до границы с Республикой Беларусь | 85 | 7 | 78 | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция подъезда к ППУ Красный Камень от автомобильной дороги М-13 Брянск - Новозыбков до границы с Республикой Беларусь на участке км 216+000 - км 221+000 (Брянская область) | 85 | 7 | 78 | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги М-18 "Кола"- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией | 2 440 | 1 187 | 645 | 440 | 168 | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь | 7 670 | 2 396 | 431 | 1 024 | 983 | 1 120 | 1 716 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги М 20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь на участке обхода г. Луга, Ленинградская область | 2 152,5 | 2 152,5 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги М-21 Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на Днепропетровск, Кишинев) | 5 570 | 205 | 556 | 717 | 455 | 2 069 | 1 568 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги М-23 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной (на Харьков, Одессу) | 5 648 | 283 | 1 163 | 101 | 1 464 | 1 246 | 1 391 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство участков автомобильной дороги М -27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси, Баку) | 43 392 | 8 215 | 5 364 | 5 362 | 8 200 | 8 200 | 8 051 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги дублер Курортного проспекта | 112 643 | 23 001 | 28 532 | 30 000 | 31 110 | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой | 11 554 | 6 760 | 3 758 | 1 036 | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой на участке от км 229 до км 233 в Ставропольском крае | 2 294,2 | 1 000 | 1 294,2 | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайжданской Республикой на участке км 602+000 - км 612+000 в Чеченской Республике | 426,7 | 426,7 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайжданской Республикой на участке км 754 - км 764 в Республике Дагестан | 1 145,3 | 1 145,3 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги М-32 Самара - Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан | 1 102 | - | 347 | 431 | 324 | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-36 Челябинск - Троицк до границы с Республикой Казахстан | 361 | - | 3 | 67 | - | 14 | 277 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-53 "Байкал" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск | 13 713 | 1 645 | 267 | 1 259 | 2 000 | 4 887 | 3 655 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция совмещенного мостового перехода через р. Амур у г. Хабаровска (устройство автодорожного проезда) | 7 660 | 3 500 | 4 160 | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока | 27 640 | 4 233 | 8 828 | 9 684 | 2 581 | 1 238 | 1 076 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 240 - км 252, Приморский край | 845,3 | 300 | 545,3 | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Беларусь | 16 430 | 638 | 2 383 | 2 557 | 4 782 | 2 612 | 3 458 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция подъезда к ППУ Понятовка от автомобильной дороги А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Беларусь (Смоленская область) | 24 | - | - | - | 1 | 23 | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги А-141 Брянск-Смоленск до границы с республикой Беларусь(через Рудню, на Витебск) | 8 765 | 980 | 890 | 6 101 | 309 | 194 | 291 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги А-141 Брянск - Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) на участке км 320 - км 330 в Смоленской области | 442,3 | 442,3 | - | - | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги А-141 Орел - Брянск до магистрали "Украина" | 18 | - | 1 | 17 | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-165 Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал") - Кяхта до границы с Монголией | 2 464 | - | - | 140 | 869 | 639 | 816 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Улан-Удэ (автодорога "Байкал")-Кяхта до границы с Монголией | 1 457 | 589 | 660 | 208 | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой (на Вильнюс, Минск, магистраль "Беларусь") | 7 508 | - | 1 369 | 6 139 | - | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги А-301 Владикавказ - Нижний Ларс - граница с Грузией (на Тбилиси) | 29 | - | - | - | 1 | 28 | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242 Пермь - Екатеринбург | 13 927 | 1 102 | 2 534 | 2 579 | 2 075 | 2 476 | 3 161 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург - Тюмень | 19 496 | 721 | 2 198 | 4 046 | 4 796 | 3 900 | 3 835 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков автомобильной дороги Уфа - Оренбург и западный обход г. Уфы | 23 489 | 3 561 | 5 474 | 5 991 | 4 378 | 2 072 | 2 013 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция пешеходных переходов и путипроводов на других автомобильных дорогах | 11 233 | 930 | 1 662 | 1 381 | 2 804 | 3 234 | 1 222 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектно-изыскательные работы для разработки инвистиционного проекта развития транспортного коридора Восток-Запад по направлению Европа - Россия - Япония с ответвлением на Китай, Казахстан, Монголию и Корейский полуостров | 1 600 | - | 500 | 600 | 500 | - | - |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего расходов по инвестиционным проектам платных автомобильных дорог | 1 733 209 | 111 428 | 127 311 | 226 040 | 357 513 | 443 257 | 467 660 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 041 107 | 67 063 | 76 628 | 135 800 | 214 690 | 266 141 | 280 785 |
| внебюджетные источники | 692 103 | 44 365 | 50 683 | 90 240 | 142 824 | 177 116 | 186 875 |
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | 695 802 | 44 821 | 51 205 | 90 760 | 143 485 | 177 872 | 187 659 |
| федеральный бюджет | 417 487 | 26 893 | 30 728 | 54 456 | 86 091 | 106 723 | 112 596 |
| внебюджетные источники | 278 315 | 17 928 | 20 476 | 36 304 | 57 394 | 71 149 | 75 064 |
| Строительство участков скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург | 567 499 | 36 556 | 41 763 | 74 025 | 117 027 | 145 073 | 153 055 |
| федеральный бюджет | 340 503 | 21 933 | 25 062 | 44 415 | 70 216 | 87 044 | 91 833 |
| внебюджетные источники | 226 996 | 14 623 | 16 701 | 29 610 | 46 811 | 58 029 | 61 222 |
| Строительство участков скоростной автомобильной дороги Центральная кольцевая автомобильная дорога | 469 909 | 30 051 | 34 344 | 61 255 | 97 001 | 120 312 | 126 945 |
| федеральный бюджет | 283 116 | 18 237 | 20 838 | 36 929 | 58 382 | 72 374 | 76 356 |
| внебюджетные источники | 186 792 | 11 814 | 13 506 | 24 326 | 38 619 | 47 938 | 50 589 |
| Цель: «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы» |
| Всего по цели: | 123 450 | 18 607 | 21 733 | 18 121 | 19 717 | 21 850 | 23 422 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 123 450 | 18 607 | 21 733 | 18 121 | 19 717 | 21 850 | 23 422 |
| Задача: «Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения» |
| Всего по задаче: | 123 450 | 18 607 | 21 733 | 18 121 | 19 717 | 21 850 | 23 422 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 123 450 | 18 607 | 21 733 | 18 121 | 19 717 | 21 850 | 23 422 |
| Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов |  |
| Всего по строительству и реконструкции мостов и путепроводов | 52 002 | 8 000 | 9 050 | 5 468 | 7 382 | 9 902 | 12 200 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 52 002 | 8 000 | 9 050 | 5 468 | 7 382 | 9 902 | 12 200 |
| Мероприятия по развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства |  |
| Всего расходов: | 3 502 | 651 | 661 | 628 | 573 | 516 | 473 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 3 502 | 651 | 661 | 628 | 573 | 516 | 473 |
| Мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения |  |
| Всего расходов: | 52 738 | 8 114 | 9 616 | 8 715 | 8 560 | 8 697 | 9 036 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 52 738 | 8 114 | 9 616 | 8 715 | 8 560 | 8 697 | 9 036 |
| Мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением |  |
| Всего расходов: | 6 440 | 1 200 | 1 276 | 1 155 | 1 043 | 939 | 827 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 6 440 | 1 200 | 1 276 | 1 155 | 1 043 | 939 | 827 |
| Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства |  |
| Всего расходов: | 8 768 | 642 | 1 130 | 2 155 | 2 159 | 1 796 | 886 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 8 768 | 642 | 1 130 | 2 155 | 2 159 | 1 796 | 886 |
| Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги», техническому регулированию дорожного хозяйства |  |
| Всего расходов: | 6 487 | 1 231 | 1 336 | 943 | 973 | 998 | 1 006 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 4 541 | 887 | 955 | 650 | 670 | 687 | 692 |
| внебюджетные источники | 1 946 | 344 | 381 | 293 | 303 | 311 | 314 |
| Мероприятия по проведению поисковых и фундаментальных исследований, прикладных научно-исследовательских работ |  |
| Всего расходов: | 2 493 | 529 | 558 | 340 | 349 | 358 | 359 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 2 493 | 529 | 558 | 340 | 349 | 358 | 359 |
| Мероприятия по научному обеспечению работ в области технического регулирования в дорожном хозяйстве |  |
| Всего расходов: | 1 858 | 250 | 300 | 311 | 324 | 334 | 339 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 980 | 132 | 158 | 164 | 171 | 176 | 179 |
| внебюджетные источники | 878 | 118 | 142 | 147 | 153 | 158 | 160 |
| Мероприятия по проведению опытно-конструкторских работ |  |
| Всего расходов: | 2 136 | 452 | 478 | 292 | 300 | 306 | 308 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 1 068 | 226 | 239 | 146 | 150 | 153 | 154 |
| внебюджетные источники | 1 068 | 226 | 239 | 146 | 150 | 153 | 154 |
| Прочие нужды |
| Задача: «Обеспечение устойчивости функционирования автомобильных дорог федерального значения» |
| Всего по подпрограмме | 11 632 | 1 381 | 2 356 | 2 196 | 2 047 | 1 898 | 1 754 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 11 632 | 1 381 | 2 356 | 2 196 | 2 047 | 1 898 | 1 754 |
| Проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности |  |
| Всего расходов: | 2 370 | 292 | 376 | 405 | 429 | 440 | 428 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 2 370 | 292 | 376 | 405 | 429 | 440 | 428 |
| Информационное обеспечение дорожного хозяйства |  |
| Всего расходов: | 8 710 | 1 018 | 1 891 | 1 698 | 1 521 | 1 356 | 1 226 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 8 710 | 1 018 | 1 891 | 1 698 | 1 521 | 1 356 | 1 226 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения |  |
| Всего расходов: | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Правовое обеспечение подпрограммы |  |
| Всего расходов: | 539 | 69 | 86 | 91 | 95 | 100 | 98 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 539 | 69 | 86 | 91 | 95 | 100 | 98 |

Приложение № 4
к подпрограмме «Автомобильные дороги»
федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)»

Расчет показателей эффективности подпрограммы «Автомобильные дороги»

(млрд. рублей в ценах соответствующих лет)

| Показатель | 2010-2040 годы - всего | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2040, всего |
| Общественная эффективность |
| Доходы от реализации проектов | 59164,6 | 0,0 | 435,8 | 481,4 | 534,5 | 592,4 | 656,8 | 56463,8 |
| Расходы на реализацию проектов | 4341,9 | 495,1 | 577,5 | 673,9 | 777,3 | 873,9 | 944,3 | 0 |
| Чистый доход | 54822,7 | -495,1 | -141,7 | -192,5 | -242,8 | -281,5 | -287,5 | 56463,8 |
| Чистый дисконтированный доход | 4780,5 | -495,1 | -125,4 | -150,8 | -168,3 | -172,6 | -156,0 | 6048,7 |

| Показатель | 2010-2040 годы - всего | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2040, всего |
| Коммерческая эффективность* |
| Доходы от реализации проектов | 6893,6 | 9,6 | 18,9 | 35,6 | 46,8 | 60,4 | 69,9 | 6652,5 |
| Расходы на реализацию проектов | 694,0 | 44,7 | 51,1 | 90,5 | 143,1 | 177,4 | 187,2 | 0 |
| Чистый доход | 6199,6 | -35,1 | -32,2 | -55,0 | -96,4 | -117,0 | -117,3 | 6652,5 |
| Чистый дисконтированный доход | 377,0 | -35,1 | -28,5 | -43,1 | -66,8 | -71,8 | -63,7 | 685,9 |
| Бюджетная эффективность |
| Доходы бюджетов от реализации проектов | 19252,5 | 116,5 | 295,2 | 355,1 | 425,1 | 499,0 | 570,2 | 16991,3 |
| Расходы бюджетов всех уровней на реализацию проектов | 3647,9 | 450,4 | 526,4 | 583,4 | 634,2 | 696,4 | 757,1 | 0 |
| Чистый доход | 15604,6 | -334,0 | -231,2 | -228,2 | -209,0 | -197,4 | -186,9 | 16991,3 |
| Чистый дисконтированный доход | 753,0 | -334,0 | -204,6 | -178,7 | -144,9 | -121,1 | -101,4 | 1837,6 |

* -    Коммерческая эффективность рассчитывалась только для проектов строительства платных дорожных объектов

Приложение № 5
к подпрограмме «Автомобильные дороги»
федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)»

Методика расчета
межбюджетных субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, предусмотренных подпрограммой «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», условия и порядок их предоставления

1. В соответствии с подпрограммой «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» (далее – подпрограмма) межбюджетные субсидии из федерального бюджета (далее – субсидии) предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения (далее- объект).

2. Субсидии предоставляются при условии включения объектов в долгосрочную целевую программу, реализуемую за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (далее – ДЦП) и направленную на достижение целей, задач и показателей подпрограммы применительно к субъекту Российской Федерации.

3. Объекты, включаемые в ДЦП, должны соответствовать критериям, установленным настоящей Методикой, и сроки их строительства (реконструкции) не должны превышать сроков, установленных в проектной документации.

4. Размер субсидий, предоставляемый бюджету субъекта Российской Федерации, определяется по формуле:

С = С1+С2+С3

где:

С1  - размер субсидий, предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение;

С2 - размер субсидий, предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;

С3 - размер субсидий, предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов, направленных на достижение целевых значений показателей подпрограммы на автомобильных дорогах регионального значения и не вошедших в С1 и С2.

Расчет размера субсидий,
предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение

5. Объекты, имеющие общегосударственное или межрегиональное значение, должны отвечать одному или нескольким из следующих критериев:

а) строительство (реконструкция) объекта осуществляется во исполнение правовых актов и поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, содержащих указание на его реализацию;

б) строительство (реконструкция) объекта осуществляется на автодорожных подходах к автомобильным пунктам пропуска через государственную границу Российской Федерации;

в) строительство (реконструкция) объекта осуществляется для обеспечения автомобильного подъезда к особым экономическим зонам;

г) строительство (реконструкция) объекта осуществляется для обеспечения развития международных транспортных коридоров.

д) строительство (реконструкция) объекта осуществляется для обеспечения обходов крупных населенных пунктов.

6. Ежегодный размер субсидий, предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, не может составлять более 80 процентов годового объема бюджетных инвестиций, предусмотренных в ДЦП на эти объекты, если иное не установлено решениями Правительства Российской Федерации.

7. Общий объем средств, направляемый бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на софинансирование объектов, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, не может превышать 60 процентов от общего объема средств, направляемых в виде субсидий.

В случае если общий средств, запрашиваемый субъектами Российской Федерации в виде субсидий на софинансирование объектов, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, превышает 60 процентов от общего объема средств, направляемых в виде субсидий, субсидии распределяются между субъектами Российской Федерации в первую очередь на софинансирование объектов, строительство (реконструкция) которых осуществляется во исполнение правовых актов и поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а из них в первую очередь – на объекты, имеющие максимальное значение показателя, характеризующего отношение средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, направляемых на их строительство (реконструкцию), к запрашиваемому размеру средств.

Расчет размера субсидий,
предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации, на софинансирование объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

8. Расчет размера субсидий, предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, определяется по следующей формуле:

С2 = ТРсумм *Нкм

где,

ТРсумм – сумма протяженности транспортных разрывов от населенных пунктов с населением свыше 125 человек до сети автомобильных дорог общего пользования с удалением от нее по кратчайшему расстоянию не более, чем на 5 км;

Нкм – норматив субсидии из федерального бюджета на строительство 1 км автомобильной дороги с твердым покрытием, принятый равным 10 млн. рублей.

9. Субсидии распределяются между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с приложением № 1 к настоящей Методике.

10. Высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации обязан обеспечить утверждение в установленном порядке проектной документации, соблюдение сроков ввода объектов и финансирование из средств бюджета субъекта Российской Федерации, обеспечивающее достижение целевых значений показателей, приведенных в приложении № 1 к настоящей методике.

Расчет размера субсидий,
предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации
на софинансирование объектов, направленных на достижение целевых значений показателей подпрограммы на автомобильных дорогах регионального значения и не вошедших в С1 и С2

11. Объекты, направленные на достижение целевых значений показателей подпрограммы и не вошедшие в С1 и С2, должны отвечать одному или нескольким из следующих критериев:

а) строительство (реконструкция) объекта осуществляется для  повышения безопасности дорожного движения, устранения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

б) строительство (реконструкция) объекта осуществляется для подъезда к населенным пунктам в районах сельскохозяйственного и лесопромышленного производства для обеспечения их круглогодичной связи по автомобильным дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования;

в) строительство (реконструкция) объекта с целью приведения в нормативное состояние аварийного искусственного сооружения;

г) строительство (реконструкция) объекта осуществляется с целью сокращения количества участков автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки.

12. Расчет размера субсидий, предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов, направленных на достижение целевых значений показателей подпрограммы на автомобильных дорогах регионального значения и не вошедших в показатели С1 и С2, определяется по следующей формуле:

С3i = С3 х (Пi / ?Пi + Тi /?Тi + Нi / ?Нi) / 3 х Кбi / БОi,

где:

С3i – размер субсидии, установленный бюджету i-ого субъекта Российской Федерации;

С3 – общий размер субсидий, предусмотренных приложением № 3 к подпрограмме на соответствующий год и подлежащий распределению после определения размеров субсидий на софинансирование объектов, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение и на софинансирование объектов, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. С3 = С – С1  - С2;

Пi - протяженность автомобильных дорог регионального и местного значения на территории i-ого субъекта Российской Федерации, определяемая на основании данных федерального государственного статистического наблюдения, по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

?Пi - протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Российской Федерации, определяемая на основании данных федерального государственного статистического наблюдения, по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

Тi - количество зарегистрированных на территории i-ого субъекта Российской Федерации транспортных средств (автомобили легковые и грузовые, автобусы, мотоциклы и мотороллеры), определяемое на основании данных федерального государственного статистического наблюдения, по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

?Тi - количество зарегистрированных на территории Российской Федерации транспортных средств (автомобили легковые и грузовые, автобусы, мотоциклы и мотороллеры), определяемое на основании данных федерального государственного статистического наблюдения, по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий.

Нi - численность постоянного населения i-ого субъекта Российской Федерации, определяемая на основании данных федерального государственного статистического наблюдения, по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

?Нi - численность постоянного населения Российской Федерации, определяемое на основании данных федерального государственного статистического наблюдения, по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

БОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-ого субъекта Российской Федерации, устанавливаемый в соответствии с методикой распределения дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670 «О распределении дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации», по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

Кбi - коэффициент приоритетности в сфере дорожного хозяйства i-ого субъекта Российской Федерации, который определяется по состоянию на 
1 января года, предшествующего очередному финансовому году, отношением доли суммы денежных средств, направленных субъектом Российской Федерации на финансовое обеспечение расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, в расходах консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации к средней по Российской Федерации доле суммы денежных средств, направленных на финансовое обеспечение расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, в общей сумме расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации.

Ежегодный размер субсидий, предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов,направленных на достижение целевых значений показателей подпрограммы на автомобильных дорогах регионального значения и не вошедших в С1 и С2, не может составлять более 50 процентов годового объема бюджетных инвестиций, предусмотренных в ДЦП на эти объекты, если иное не установлено решениями Правительства Российской Федерации.

Порядок предоставления субсидий

13. Порядок и сроки представления заявок субъектов Российской Федерации на получение субсидий устанавливается Министерством транспорта Российской Федерации.

14. Распределение субсидий между субъектами Российской Федерации утверждается правовыми актами Министерства транспорта Российской Федерации.

15. Правовой акт о распределении субсидий должен содержать:

а) наименование субъектов Российской Федерации, которым предоставляются субсидии;

б) объемы предоставляемых субсидий в целом по субъекту Российской Федерации;

в) целевое назначение субсидий, в том числе адресное распределение в случаях, указанных в пункте 16 настоящей Методики;

г) иные сведения по решению субъекта бюджетного планирования.

16. Целевое назначение субсидий определяется путем указания в правовом акте, предусмотренном пунктом 14 настоящей Методики, адресного распределения субсидий и распределения субсидий по категориям объектов.

Адресное распределение субсидий осуществляется путем указания размеров предоставляемых субсидий в отношении каждого объекта (с указанием названий этих объектов).

17. Адресное распределение субсидий обязательно в отношении объектов указанных в пункте 5 настоящей Методики.

18. Субсидии предоставляются Федеральным дорожным агентством  в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год и в соответствии с утвержденным правовым актом Министерства транспорта о распределении субсидий на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и этим Агентством (далее - соглашение).

19. В соглашении в обязательном порядке содержатся:

а) сведения об объеме субсидий, предоставляемых субъекту Российской Федерации;

б) целевое назначение субсидий;

в) условия предоставления субсидий, в том числе:

наличие средств, предусмотренных в бюджетах субъектов Российской Федерации, направляемых на финансирование объектов, относящихся к собственности субъектов Российской Федерации, на софинансирование которых предоставляются субсидии, и (или) в местных бюджетах, направляемых на финансирование объектов, относящихся к муниципальной собственности, на софинансирование которых предоставляются субсидии (в случае, если предоставление субсидий местным бюджетам предусматривается соглашением);

наличие утвержденной проектной документации на объекты или обязательство высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, предусматривающее обеспечение разработки, проведения государственной экспертизы (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и утверждения проектной документации на эти объекты без использования субсидий для разработки и (или) проведения государственной экспертизы указанной документации;

в случае если предоставление субсидий местным бюджетам предусматривается соглашением, заключение высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации соглашения с местной администрацией о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов, относящихся к муниципальной собственности. Заключение указанного соглашения с местной администрацией подтверждается представлением Федеральному дорожному агентству этого соглашения;

иные условия предоставления субсидий, определяемые соглашением сторон;

ж) график перечисления субсидий, составляемый с учетом оценки ожидаемых платежей, подлежащих осуществлению в отношении объектов, случаи и порядок внесения в него изменений и порядок контроля за его исполнением;

з) обязательство высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов в части объектов, на софинансирование которых предоставлены субсидии, а также сроки, порядок и форма представления отчетов;

и) критерии, порядок и сроки осуществления оценки эффективности использования субсидий;

к) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения, а также основания и порядок приостановления и прекращения предоставления субсидий;

л) порядок возврата субсидий, в том числе использованных не по целевому назначению;

м) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

20. Не допускается использование субсидий на финансовое обеспечение объекта в части, превышающей сметную стоимость строительства, утвержденную в установленном порядке.

21. Перечисление субсидий из федерального бюджета осуществляется в установленном порядке на счета, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации в территориальных органах Федерального казначейства.

22. В случае если соглашением предусмотрено предоставление субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства, относящихся к муниципальной собственности, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации обязаны передать указанные субсидии местным бюджетам.

23. Предоставление субсидий приостанавливается по решению Федерального дорожного агентства в случае нарушения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации условий соглашения.

При невозможности устранения допущенного высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации нарушения условий соглашения предоставление субсидий прекращается по решению Федерального дорожного агентства, о чем сообщается Министерству транспорта Российской Федерации с указанием размера высвобождающихся средств.

Высвобождающиеся средства могут быть перераспределены между другими субъектами Российской Федерации Министерством транспорта Российской Федерации путем внесения соответствующих изменений в правовой акт, предусмотренный пунктом 14 настоящих Правил.

Приложение № 1
к Методике расчета межбюджетных субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, предусмотренных подпрограммой «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», условиям и порядку их предоставления

Распределение субсидий, предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации, на софинансирование объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

| № п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма субсидий, млн. рублей | Условия предоставления субсидий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество, сельских населенных пунктов, подлежащих обеспечению постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием в 2010-2015 годы, не менее, единиц | Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, подлежащих строительству в 2010 – 2015 годы для обеспечения сельских населенных пунктов, указанных в графе 3, постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, не менее, км |
| 1. | Белгородская область | 339 | 18 | 33,9 |
| 2. | Брянская область | 469 | 31 | 46,9 |
| 3. | Владимирская область | 208 | 24 | 20,8 |
| 4. | Воронежская область | 203 | 15 | 20,3 |
| 5. | Костромская область | 607 | 41 | 60,7 |
| 6. | Курская область | 3826 | 172 | 382,6 |
| 7. | Липецкая область | 436 | 26 | 43,6 |
| 8. | Московская область | 235 | 14 | 23,5 |
| 9. | Орловская область | 1594 | 78 | 159,4 |
| 10. | Рязанская область | 120 | 5 | 12,0 |
| 11. | Смоленская область | 65 | 2 | 6,5 |
| 12. | Тамбовская область | 891 | 41 | 89,1 |
| 13. | Тверская область | 37 | 3 | 3,7 |
| 14. | Тульская область | 374 | 26 | 37,4 |
| 15. | Республика Карелия | 70 | 3 | 7,0 |
| 16. | Республика Коми | 245 | 10 | 24,5 |
| 17. | Архангельская область | 497 | 35 | 49,7 |
| 18. | Вологодская область | 270 | 18 | 27,0 |
| 19. | Калининградская область | 30 | 1 | 3,0 |
| 20. | Ленинградская область | 176 | 14 | 17,6 |
| 21. | Мурманская область | 40 | 1 | 4,0 |
| 22. | Новгородская область | 23 | 3 | 2,3 |
| 23. | Псковская область | 98 | 7 | 9,8 |
| 24. | Республика Дагестан | 250 | 11 | 25,0 |
| 25. | Республика Калмыкия | 122 | 6 | 12,2 |
| 26. | Чеченская республика | 430 | 17 | 43,0 |
| 27. | Краснодарский край | 149 | 9 | 14,9 |
| 28. | Ставропольский край | 371 | 18 | 37,1 |
| 29. | Астраханская область | 429 | 29 | 42,9 |
| 30. | Волгоградская область | 2402 | 98 | 240,2 |
| 31. | Ростовская область | 1009 | 52 | 100,9 |
| 32. | Республика Башкортостан | 762 | 36 | 76,2 |
| 33. | Республика Марий Эл | 890 | 63 | 89,0 |
| 34. | Республика Мордовия | 457 | 28 | 45,7 |
| 35. | Республика Татарстан | 5457 | 304 | 545,7 |
| 36. | Удмуртская республика | 782 | 36 | 78,2 |
| 37. | Чувашская республика | 1578 | 116 | 157,8 |
| 38. | Кировская область | 845 | 37 | 84,5 |
| 39. | Нижегородская область | 537 | 33 | 53,7 |
| 40. | Оренбургская область | 1093 | 83 | 109,3 |
| 41. | Пензенская область | 62 | 5 | 6,2 |
| 42. | Пермский край | 10 | 2 | 1,0 |
| 43. | Самарская область | 172 | 11 | 17,2 |
| 44. | Саратовская область | 1395 | 63 | 139,5 |
| 45. | Ульяновская область | 178 | 9 | 17,8 |
| 46. | Курганская область | 1717 | 93 | 171,7 |
| 47. | Свердловская область | 178 | 7 | 17,8 |
| 48. | Тюменская область | 654 | 30 | 65,4 |
| 49. | Челябинская область | 2292 | 86 | 229,2 |
| 50. | Ханты-Мансийский АО | 40 | 3 | 4,0 |
| 51. | Республика Бурятия | 390 | 14 | 39,0 |
| 52. | Республика Тыва | 134 | 12 | 13,4 |
| 53. | Республика Хакасия | 253 | 12 | 25,3 |
| 54. | Алтайский край | 2126 | 105 | 212,6 |
| 55. | Красноярский край | 310 | 12 | 31,0 |
| 56. | Иркутская область | 126 | 6 | 12,6 |
| 57. | Кемеровская область | 79 | 5 | 7,9 |
| 58. | Новосибирская область | 1643 | 72 | 164,3 |
| 59. | Омская область | 2651 | 120 | 265,1 |
| 60. | Томская область | 690 | 28 | 69,0 |
| 61. | Читинская область | 240 | 7 | 24,0 |
| 62. | Республика Саха(Якутия) | 40 | 1 | 4,0 |
| 63. | Хабаровский край | 60 | 2 | 6,0 |
| 64. | Амурская область | 313 | 17 | 31,3 |
| 65. | Камчатская область | 5 | 1 | 0,5 |
| 66. | Сахалинская область | 221 | 10 | 22,1 |
| 67. | Еврейская АО | 26 | 1 | 2,6 |
| 68. | Ярославская область | 129 | 11 | 12,9 |
|  | Всего по Российской Федерации | 44550 | 2309 | 4455 |

информация изменена в 17:55 25 февраля 2011

Наиболее значимые объекты капитального ремонта искусственных сооружений на автомобильных дорогах федерального значения в 2011 году

| Субъект Российской Федерации и наименование объекта | Сроки производства работ | вводная мощность, п.м |
| --- | --- | --- |
| Мост через Канал имени Москвы на км 79+436 (правый) автомобильной дороги А-104 Москва-Дмитров-Дубна | 2011 | 306,7 |
| Мост через реку Ольшанка на км 385+200 автомобильной дороги А-141 Брянск-Смоленск-до границы с Республикой Беларусь (через Рудню на Витебск) | 2011 - 2012 | 666,46 |
| Мост через реку Клязьма на км 13+252 автомобильной дороги "Южный обход города Владимир" | 2011 - 2012 | 287,55 |
| Мост через реку Ворона на км 448+200 автомобильной магистрали М-6 "Каспий". Подъезд к г. Саратову | 2011 - 2012 | 266,59 |
| Мост через реку Волга на км 15+042 автомобильной дороги «Вятка» от Чебоксар через плотину ГЭС на Йошкар – Олу, Киров до Сыктывкара | 2011 - 2013 | 1 319,27 |
| Мост через реку Северский Донец на км 303+850 автомобильной дороги М-21 Волгоград -Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на Днепропетровск, Кишинев) (2 этап работ) | 2011 | 542,4 |
| Мост через реку Енисей на км 426+825 автомобильной дороги М-54 "Енисей" от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией | 2011 | 374,55 |
| Мост через реку Енисей на км 801+090 автомобильной дороги М-54 "Енисей" от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией (3 этап работ) | 2011 | 411,83 |

Значимые объекты капитального ремонта автомобильных дорог федерального значения в 2011 году

| Субъект Российской Федерации и наименование объекта | Сроки производства работ | вводная мощность, км |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 |
| Тверская область |  | 16,597 |
| Автомобильная дорога М-9 "Балтия" от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) на участке км 158+862 - км 180+000 пусковой комплекс №2 этап №2 км 172+962 - км 180+000 | 2011 | 7,097 |
| Автомобильная дорога М-9 "Балтия" от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) на участке км 180+000 - км 195+000 пусковой комлпекс №1 км 180+000 - км 189+500 | 2011 | 9,500 |
| Республика Мордовия |  | 11,950 |
| Автомобильная дорога Подъезд к г. Саранск от автомобильной дороги М-5 "Урал" км 0+000 - км 8+000 | 2011 | 4,000 |
| Автомобильная дорога Подъезд к г. Саранск от автомобильной дороги М-5 "Урал" км 154+650 - км 162+600 | 2011 | 7,950 |
| Краснодарский край |  | 33,180 |
| Автомобильная дорога М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия км 0+000 - км 5+000 в Краснодарском крае | 2011 | 5,000 |
| Автомобильная дорога М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия. Капитальный ремонт автопавилонов, остановочных площадок и тротуарных дорожек.км 0+000 - км 73+000 (1 этап км 56+620 - км 73+000, 2 этап км 0+000 - км 9+000) в Краснодарском крае | 2011 |  |
| Автомобильная дорога М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия км 143+000 - км 158+000, (1 комплекс км 143 - км 148+550, 2 комплекс км 148+550 - км 152+680) в Краснодарском крае | 2011 | 9,680 |
| Автомобильная дорога М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия км 191+130 - км195+310, км 196+985 - км 204+000 | 2011 | 3,000 |
| Автомобильная дорога Краснодар - Новороссийск (до Верхнебаканского) км 53+400 - км 78+000, (2 пусковой комплекс, км 61+400 - км 68+900) в Краснодарском крае | 2011 | 7,500 |
| Автомобильная дорога Краснодар - Новороссийск (до Верхнебаканского) км 53+400 - км 78+000 (1 пусковой комплекс, км 53+400 - км 61+400) в Краснодарском крае | 2011 | 8,000 |
| Иркутская область |  | 24,982 |
| Автомобильная дорога М-53 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы км1466+500 - км1477+440 (I пусковой комплекс км 1469+148 - км 1477+440), в Иркутской области. | 2011 | 8,292 |
| Автомобильная дорога М-53 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы км1663+000 - км1666+000, в Иркутской области. | 2011 | 3,030 |
| Автомобильная дорога М-53 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы км 1560+000 - км 1563+500, в Иркутской области. | 2011 | 3,410 |
| Автомобильная дорога М-53 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы км1323+500 - км1333+500, в Иркутской области. | 2011 | 5,000 |
| Автомобильнаяджорога М-53 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы км1868+000 - км1873+000, в Иркутской области. | 2011 | 5,250 |
| Красноярский край: |  | 30,210 |
| Автомобильная дорога М-53 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы км 903+000 - 914+000 (II этап) | 2011 | 10,910 |
| Федеральная автомобильная дорога М-53 "Байкал" от Челябинска, через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы км 1076+000 - км 1081+000 в Красноярском крае | 2011 | 5,000 |
| Федеральная автомобильная дорога М-53 "Байкал" от Челябинска, через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы км 997+000 - км 1002+000 в Красноярском крае | 2011 | 5,000 |
| Автомобильная дорога М-53 "Байкал" от Челябинска, через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы км 946+000 - км 955+000 в Красноярском крае | 2011 | 9,300 |
| Амурская область |  | 33,316 |
| Автомобильная дорога "Амур" - строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска км 1545+000 - км 1586+000 (III пусковой комплекс км 1573 - км 1586) в Амурской области | 2011 | 13,015 |
| Автомобильная дорога "Амур" - строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска км 1535 - км 1545 в Амурской области | 2011 | 10,301 |
| Автомобильная дорога "Амур" - строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска км 1750 - км 1760 в Амурской области | 2011 | 10,000 |
| Приморский край |  | 8,091 |
| Автомобильная дорога М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока на участке км 725+000 - км 733+000 в Приморском крае | 2011 | 8,091 |
| Еврейская автономная область |  | 9,760 |
| Автомобильная дорога "Амур"- строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска на участке км 1829+000 - км 1839+000 (2 пусковый комплекс км 1829+000 - 1836+418; км 1837+218 - 1839) | 2011 | 9,760 |

План работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования федерального значения М-27 Джубга-Сочи и А-148 Адлер - Красная Поляна в г. Сочи на 2013 год

| №№ п/п | Наименование объекта | Сроки производства работ | Вид работ | Планируемый ввод в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | км | п.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Итого |  |  | 111,02 | 0,269 |
|  | Всего капитальный ремонт |  |  | 22,00 | 0,256 |
|  | Всего ремонт |  |  | 89,02 | 0,013 |
| Автомобильная дорога М-27 Джубга-Сочи |  | 86,99 | 0,256 |
|  | Капитальный ремонт дороги |  |  | 22,00 |  |
| 1 | Автомобильная дорога М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия. Капитальный ремонт автопавилонов, остановочных площадок и тротуарных дорожек.км 0+000 - км 73+000, в том числе: | 2011-2013 | Капитальный ремонт автопавильнов, остановочных площадок и тротуарных дорожек | - |  |
| 2 | Автомобильная дорога М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия км 103+000 - км 112+000 | 2013 | по проектной документации | 9,00 |  |
| 3 | Автомобильная дорога М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия км 52+000 - км 57+000 | 2013 | по проектной документации | 5,00 |  |
| 4 | Автомобильная дорога М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия км 206 - км 214 | 2013 | по проектной документации | 8,00 |  |
|  | Кап.ремонт искусственных сооружений |  | 0,00 |  | 0,256 |
| 5 | Мост через реку Аше на км 97+938 автомобильной дороги М-27 Джубга-Сочи до границы с республикой Грузия | 2013 | по проектной документации |  | 0,24 |
| 6 | Мост через ручей на км 207+490 автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси, Баку) | 2013 | по проектной документации |  | 0,0131 |
|  | Ремонт дороги |  |  | 64,99 |  |
| 7 | Автомобильная дорога М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия км 9+000 - км 17+870 | 2013 | восстановление покрытия | 8,87 |  |
| 8 | Автомобильная дорога М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия км 17+800 - км 24+200 | 2013 | восстановление покрытия | 6,40 |  |
| 9 | Автомобильная дорога М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия км 48+000 - км 52+000 | 2013 | восстановление покрытия | 4,00 |  |
| 10 | Автомобильная дорога М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия км 24+200 - км 30+200 | 2013 | восстановление покрытия | 6,00 |  |
| 11 | Автомобильная дорога М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия км 30+200 - км 35+600 | 2013 | восстановление покрытия | 5,40 |  |
| 12 | Автомобильная дорога М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия км 35+600 - км 41+400 | 2013 | восстановление покрытия | 5,80 |  |
| 13 | Автомобильная дорога М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия км 41+400 - км 48+000 | 2013 | восстановление покрытия | 6,60 |  |
| 14 | Автомобильная дорога М-27 "Джубга-Сочи" до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси, Баку) км 112+000 - км 129+000 (1 пусковой комплекс км 120+000 - км 129+000) | 2013 | восстановление покрытия | 8,00 |  |
| 15 | Автомобильная дорога М-27 "Джубга-Сочи" до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси, Баку) км 129+000 - км 139+000 | 2013 | восстановление покрытия | 9,92 |  |
| 16 | Автомобильная дорога М-27 "Джубга-Сочи" до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси, Баку) км 139+000 - км 143+000 | 2013 | восстановление покрытия | 4,00 |  |
| Автомобильная дорога А-148 Адлер-Красная Поляна |  | 24,03 | 0,013 |
| 17 | Ремонт дороги |  |  | 24,03 |  |
|  | Ремонт искусственных сооружений |  |  |  | 0,013 |
| 18 | Мост через ручей на км 189+521 автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси, Баку) | 2013 | по проектной документации |  | 0,013 |

информация изменена в 17:08 02 марта 2011